Na osnovu članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 36/95; 70/97; 128/99; 128/99; 129/00 i 51/01.), te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 18. sjednici održanoj 19. svibnja 2004. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
na području Općine Brckovljani za 2003. godinu

Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2001. godini donijet je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za razdoblje 2001-2004. godine.

Ovim izvješćem o izvršenju Programa dati su prihodi po vrstama i realizacija objekata u 2003. godini.

A. KOMUNALNI OBJEKTI

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblje i

4. javna rasvjeta

| financirani su iz prihoda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | komunalnog doprinosa | 413.994,15 kn |
| 2. | proračuna | 1.078.658,26 kn |
| 3. | naknade za koncesiju | 9.340,00 kn |
| 4. | drugih izvora - zakupnine | 29.245,44 kn |
|  | - ostali prihodi | 439.286,00 kn |
|  | UKUPNO (1-4): | 1.970.523,85 kn |

B. KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i

3. opskrbu plinom

| financirani su iz prihoda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | cijene komunalne usluge | 358.449,41 kn |
| 2. | naknade za priključenje | 156.000,00 kn |
| 3. | proračuna | 1.319.852,59 kn |
| 4. | naknade za koncesije | -------------------- |
| 5. | drugih izvora - učešće građana | 187.158,03 kn |
|  | - zakupnina | 12.240,16 kn |
|  | - ostali prihodi | 894.168,94 kn |
|  | SVEUKUPNO (1-5): | 2.927.869,13 kn |
|  | SVEUKUPNO (A+B): | 4.897.869,13 k |

| NAZIV OBJEKTA |  | UKUPNO PLANIRANO ZA 2001-2004. GOD. | PLANIRANO 2003. GOD. | IZVRŠENJE ZA 2003. GOD. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | KOMUNALNI OBJEKTI |  |  |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE |  |  |  |
| 1.1. | Nogostup projekti | 280.000,00 |  |  |
| 1.2. | Nogostup izgradnja | 200.000,00 |  |  |
| 1.3. | Okoliš Igraonice u Prikraju | 80.000,00 |  | 137.353,07 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| 2.1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta području Općine Brckovljani | 7.835,000,00 | 1.500.000,00 | 1.429.893,40 |
| 3. | GROBLJE |  |  |  |
| 3.1. | Izgradnja-proširenje groblja uLupoglavu i Brckovljanima | 1.088.000,00 | 400.000,00 | 294.849,15 |
| 4. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 4.1. | Postavljanje rasvjetnih tijela J. R. | 110.000,00 | 30.000,00 |  |
|  | UKUPNO (A): | 9.593.000,00 | 1.930.000,00 | 1.862.095,62 |

| B. | KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | OPSKRBA PITKOM VODOM |  |  |  |
| 5.1. | Projekti za vodovod | 370.000,00 | 100.000,00 | 110.088,00 |
| 5.2. | Izgradnja vodovoda i plinovoda na području Općine Brckovljani | 3.950.000,00 | 700.000,00 | 1.669.000,00 |
| 6. | OBJEKTI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |
| 6.1. | Projekti kanalizacije | 500.000,00 |  | 262.047,000 |
| 6.2. | Izgradnja kanalizacije u Brckovljanima Gračecu, Stančiću(dio), Prikraju Božjakovini i Gornjem Dvorišću | 3.600.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |  |
| 7.1. | Projekti za plinovod | 130.000,00 | ++++++++++ | 85.600,00 |
| 7.2. | Izgradnja plinovodne mreže na području Općine Brckovljani | 2.850.000,00 | 550.000,00 | 800.611,00 |
|  | UKUPNO (B) | 11.400.000,00 | 2.350.000,00 | 2.927.346,08 |
|  | UKUPNO (A+B) | 20.993.000,00 | 4.280.000,00 | 4.789,441,70 |

PREDSJEDNIK  
Općinskog vijeća 
Milan Kralj, v.r.

Klasa: 363-01/04-01/48

Ur.broj: 238/04-04-1

Dugo Selo, 19.05.2004.