| Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst i 82/04. i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 10/06.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 25. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine prihvatilo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
na području Općine Brckovljani u 2007. godini

Članak 1.

Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2007. godinu odnosi se na:

| A) | 1. | javne površine |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | nerazvrstane ceste |
|  | 3. | groblje i |
|  | 4. | javnu rasvjetu |

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 4. prednjeg stavka financiralo se iz:

|  |  | PLANIRANO | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalnog doprinosa | 1.500.000,00 | 1.841.917,66 |
| 2. | Proračuna | 1.800.000,00 | 1.770.000,00 |
| 3. | Naknada za koncesiju | 145.000,00 | 18.123,12 |
| 4. | Drugi izvori - zakupnine | 120.000,00 | 134.098,59 |
|  | - ostali prihodi | 4.993.400,00 | 1.167.467,53 |
|  | UKUPNO (1-4) | 8.558.400,00 | 4.931.606,90 |

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

| B) | 1. | opskrbu pitkom vodom, |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i |
|  | 3. | opskrbu plinom |

|  |  | PLANIRANO | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cijene komunalne usluge | 150.000,00 |  |
| 2 | Naknade za priključenje | 200.000,00 | 78.400,00 |
| 3 | Proračuna | 1.900.000,00 | 1.208.566,63 |
| 4. | Naknade za koncesije | 90.000,00 |  |
| 5. | Učešće građana | 10.000,00 | 1.262,00 |
| 6 | Zakupnina | 75.000,00 |  |
| 7. | Ostali prihodi | 2.865.000,00 | 148.760,49 |
|  | UKUPNO (1-7) | 5.290.000,00 | 1.436.989,12 |

Članak 3.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2007. godini izvršena je prema iskazu u sljedećoj tabeli:

|  | NAZIV OBJEKTA | Planrani iznos u kn | Izvršenje u kn |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | KOMUNALNI OBJEKTI |  |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE |  |  |
|  | Projekti i izgradnja nogostupa | 650.000,00 | 172.220,00 |
| 1.2. | Uređenje igrališta u Gračecu, Štakorovcu i Gornjoj Gredi | 30.000,00 | 1.901,69 |
| 1.3. | Projekti pješačke zone | 120.000,00 | 23.912,00 |
| 1.4. | Uređenje zone društvene namjene | 250.000,00 | 221.212,97 |
| 1.5. | Projekti i izgradnja igrališta u Božjakovini | 424.400,00 |  |
|  | UKUPNO (1): | 1.474.400,00 | 419.246,66 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |
| 2.1. | Projekti ceste i nogostupa u gospodarskoj zoni K-1+UPU kl-3 | 200.000,00 | 95.648,00 |
| 2.2. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 3.820.000,00 | 3.415.608,51 |
| 2.3. | Izgradnja cesta u gospodarskoj zoni K-1 Božjakovina | 2.000.000,00 | 422.497,09 |
|  | UKUPNO (2): | 6.020.000,00 | 3.933.753,60 |
| 3. | GROBLJE |  |  |
| 3.1. | Projekti za dogradnju mrtvačnice + DPU + zemljište za groblje | 170.000,00 | 105.000,00 |
| 3.2. | Izgradnja groblja u Brckovljanima | 394.000,00 | 438.101,84 |
| 3.3. | Uređenje mrtvačnice na groblju u Brckovljanima i Lupo- glavu | 400.000,00 | 5.904,80 |
|  | UKUPNO (3): | 964.000,00 | 549.006,64 |
| 4.. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| 4.1. | Izgradnja javne rasvjete | 100.000,00 | 29.600,00 |
|  | UKUPNO (4): | 100.000,00 | 29.600,00 |
|  | UKUPNO "A" (1-4) | 8.558.400,00 | 4.931.606,90 |
| B. | KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA |  |  |
| 5. | OPSKRBA VODOM |  |  |
| 5.1. | Projekti za rekonstrukciju mag. vodovoda | 100.000,00 | 39.040,00 |
| 5.2. | Projekti za vodovodnu mrežu u gospodarskoj zoni K-1 | 150.000,00 |  |
| 5.3. | Izgradnja - rekonstrukcija vodovoda Gračec + ulice | 1.400.000,00 |  |
| 5.4. | Izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni K-1 | 350.000,00 |  |
|  | UKUPNO (5): | 2.000.000,00 | 39.040,00 |
| 6. | PROJEKTI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |
| 6.1. | Projekti kanalizacije u gospdarskoj zoni, G. Greda - Lupoglav i sek. kanali | 240.000,00 | 180.300,00 |
| 6.2. | Projekt prečistača otpadnih voda i kanalizacije | 300.000,00 | 107.960,00 |
| 6.3. | Izgradnja kanalizacije u gospodarskoj zoni K-1 | 500.000,00 | 473.126,50 |
| 6.4. | Izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, Božjakovini i Prikraju | 2.000.000,00 | 567.936,12 |
|  | UKUPNO (6): | 3.040.000,00 | 1.329.322,62 |
| 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |
| 7.1. | Projekti za plinovod u gospodarskoj zoni K-1 | 100.000,00 |  |
| 7.2 | Izgradnja plinovodne mreže | 150.000,00 | 68.626,50 |
|  | UKUPNO (7): | 250.000,00 | 68.626,50 |
|  | UKUPNO (B): | 5.290.000,00 | 1.436.989,12 |
|  | UKUPNO (A+B): | 13.848.400,00 | 6.368.596,02 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2007. godini objavit će se u Službenom glasniku

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/08-01/46 
Ur. broj: 238/04-08-3 
Dugo Selo, 29.04.2008.