| Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst 82/04. i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 10/06.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 31. sjednici održanoj 07.04.2009. godine prihvatilo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
na području Općine Brckovljani u 2008. godini

Članak 1.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini odnosi se na komunalne djelatnosti:

| 1. | odvodnja atmosferskih voda, |
| --- | --- |
| 2. | održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina |
| 3. | održavanje javnih površina, |
| 4. | održavanje nerazvrstanih cesta, |
| 5. | održavanje groblja i |
| 6. | javna rasvjeta |

Članak 2.

Ostvareni prihodi za financiranje Programa:

| Red. br. | NAZIV PRIHODA | Planirani iznos u kunama | Izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada zaduženje za 2007. g. | 800.000,00 | 738.715,00 |
| 2. | Sredstva proračuna (grobna i ostali prihodi) | 1.478.800,00 | 540.828,008 |
|  | UKUPNO: | 2.278.800,00 | 1.279.543,08 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su prema slijedećim namjenama i iznosima:

| Red. br. | NAZIV | Planirani iznos u kunama | Izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda |  |  |
| 1.2. | Iskop odvodnih jaraka | 70.000,00 | 19.030,08 |
| 1.3. | Popravci cijevnih propusta na kanalima i putnim jarcima | 30.000,00 | 21.261,48 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 40.291,56 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina |  |  |
| 2.1. | Održavanje i čišćenje javnih površina, | 30.000,00 | 14.000,00 |
| 2.2. | Odvoz glomaznog otpada | 4.400,00 |  |
| 2.3. | Saniranje divljih deponija | 20.000,00 | 9.516,00 |
| 2.4. | Prikupljanje pregaženih lešina životinja | 44.400,00 | 36.033,68 |
|  | UKUPNO: | 98.800,00 | 59.549,68 |
| 3. | Održavanje javnih površina |  |  |
| 3.1. | Čišćenje i košenje javnih površina | 300.000,00 | 11.000,15 |
| 3.2. | Održavanje igrališta i okoliša | 30.000,00 | 40.433,00 |
|  | UKUPNO: | 330.000,00 | 51.433,15 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 4.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 240.000,00 | 184.859,44 |
| 4.2. | Održavanje poljskih puteva | 180.000,00 | 133.407,00 |
| 4.3. | Održavanje putova u vikend područjima | 100.000,00 | 31.964,00 |
| 4.4. | Zimsko održavanje cesta | 150.000,00 |  |
| 4.5. | Pojačano održavanje - asfaltiranje | 500.000,00 | 330.271,55 |
|  | UKUPNO: | 1.170.000,00 | 680.501,99 |
| 5. | Održavanje groblja |  |  |
| 5.1. | Održavanje groblja u Brckovljanima | 27.611,04 | 26.319,28 |
| 5.2. | Održavanje groblja u Lupoglavu | 14.903,52 | 14.209,34 |
|  | UKUPNO: | 42.514,56 | 40.528,62 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 6.1. | Popravci i izmjena rasvjetnih tijela | 120.000,00 | 116.275,76 |
| 6.2. | Utrošak električne energije | 300.000,00 | 290.962,32 |
|  | UKUPNO: | 420.000,00 | 407.238,08 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 100.000,00 | 40.291,56 |
| 2. | ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 98.800,00 | 59.549,68 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 330.000,00 | 51.433,15 |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 1.170.000,00 | 680.501,99. |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 160.000,00 | 40.528,62 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 420.000,00 | 407.238,08 |
|  | UKUPNO: | 2.278.800,00 | 1.279.543,08 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/09-01/20

Ur.broj: 238/04-09-11

Dugo Selo, 07.04.2009.