Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03. pročišćeni tekst 82/04. i 110/04.), te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 05/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 23. sjednici održanoj 24. ožujka 2005. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE BRCKOVLJANI 
ZA 2004. GODINU

Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2001. godini donijet je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za razdoblje 2001 -2004. godine.

Ovim Izvješćem o izvršenju programa dati su prihodi po vrstama i realizacija objekata u 2004. godini.

A) KOMUNALNI OBJEKTI

1. JAVNE POVRŠINE

2. NERAZVRSTANE CESTE

3. GROBLJE

4. JAVNA RASVJETA

financirani su iz prihoda:

|  | IZVORI PRIHODA | PLANIRANO UKUPNO KN 2001-2004. | IZVRŠENJE U 2004. GODINI KUNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 640.000,00 | 269.698,00 |
| 2. | Proračuna | 7.309.000,00 |  |
| 3. | Naknada za koncesiju | 100.000,00 | 8.683,00 |
| 4. | Drugi izvori: |  |  |
|  | - zakupnine | 644.000,00 |  |
|  | - ostali prihodi | 900.000,00 |  |
|  | UKUPNO 1-4: | 9.593.000,00 | 278.381,00 |

B) KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

1. OPSKRBU PITKOM VODOM

2. ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3. OPSKRBU PLINOM

financirani su iz prihoda:

|  | IZVORI PRIHODA | PLANIRANO UKUPNO KN 2001-2004. | IZVRŠENJE U 2004. GODINI KUNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cijene komunalne usluge | 1.150.000,00 | 491.690,00 |
| 2. | Naknade za priključenje | 740.000,00 | 67.600,00 |
| 3. | Proračuna | 4.615.000,00 | 449.086,00 |
| 4. | Naknade za koncesije |  |  |
| 5. | Drugi izvori: |  |  |
|  | - učešće građana | 200.000,00 | 26.404,00 |
|  | - zakupnine | 195.000,00 |  |
|  | - ostali prihodi (HV) | 4.500.000,00 | 770.894,00 |
|  | UKUPNO 1-5: | 11.400.000,00 | 1.805.674,00 |

| IZVORI PRIHODA | PLANIRANO UKUPNO KN 2001-2004. | IZVRŠENJE U 2004. GODINI KUNA |
| --- | --- | --- |
| A) UKUPNO 1-4: | 9.593.000,00 | 278.381,00 |
| B UKUPNO 1-5: | 11.400.000,00 | 1.805.674,00 |
| SVEUKUPNO A) i B) | 20.993.000,00 | 2.084.055,00 |

|  |  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANO UKUPNO KN 2001-2004. | PLANIRANO U 2004. GODINI KUNA | IZVRŠENJE U 2004. GODINI KUNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.) KOMUNALNI OBJEKTI |  |  |  |  |  |
|  | 1. | JAVNE POVRŠINE |  |  |  |
|  | 1.1. | Nogostup projekti | 280.000,00 | 200.000,00 |  |
|  | 1.2. | Nogostup izgradnja | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
|  | 1.3. | Igralište u Prikraju i Stančiću | 80.000,00 |  |  |
|  | 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
|  | 2.1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Brckovljani | 7.835.000,00 | 500.000,00 |  |
|  | 3. | GROBLJE |  |  |  |
|  | 3.1. | Izgradnja-proširenje groblja u Brckovljanima i Lupoglavu | 1.088.000,00 | 100.000,00 | 256.409,00 |
|  | 4. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |
|  | 4.1. | Postavljanje rasvjetnih tijela javne rasvjete | 110.000,00 | 30.000,00 | 15.972,00 |
|  |  | UKUPNO A): | 9.593.000,00 | 1.030.000,00 | 278.381,00 |
| B.) KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA |  |  |  |  |  |
|  | 5. | OPSKRBA PITKOM VODOM |  |  |  |
|  | 5.1. | Projekti za vodovod | 370.000,00 |  | 135.064,00 |
|  | 5.2. | Izgradnja vodovoda na području Općine Brckovljani | 3.950.0000,00 | 200.000,00 | 411.825,00 1.235.295,00 |
|  | 6. | OBJEKTI ODVODNJE l |  |  |  |
|  |  | PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA |  |  |  |
|  | 6.1. | Projekti kanalizacije | 500.000,00 |  | 23.790,00 |
|  | 6.2. | Izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, Stančiću (dio), Prikraju, Božjakovini i Gornjem Dvorišću | 3.600.000,00 | 1.600.000,00 |  |
|  | 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |  |
|  | 7.1. | Projekti za plinovod | 130.000,00 |  |  |
|  | 7.2. | Izgradnja plinovodne mreže na području Općine Brckovljani | 2.850.000,00 | 100.000,00 |  |
|  |  | UKUPNO B): | 11.400.000,00 | 1.900.000,00 | 1.805.674,00 |
|  |  | UKUPNO A) i B): | 20.993.000,00 | 2.930.000,0 | 2.084.055,00 |

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Brckovljani
Milan KRALJ

Klasa: 363-01/05-01/60

Ur. broj: 238/04-05-1

Dugo Selo, 24.03.2005.