Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst 82/04 i 101/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 23. sjednici održanoj 24.ožujka 2005. godine donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE BRCKOVLJANI 
ZA 2004. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2004. godinu odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja i

6. javna rasvjeta

Članak 2.

Izvršenje prihoda u 2004. godini za realizaciju Programa:

| Red.broj | NAZIV PRIHOD | IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE PROGRAMA U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada zaduženje za 2004. | 500.000,00 | 471.890,00 |
| 2. | Sredstva proračuna (grobna i ostali prihodi) | 1.181.086,00 | 498.889,00 |
|  | UKUPNO: | 1.681.086,00 | 970.779,00 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Izvršenja utrošena su na slijedeće rashode:

| Red. broj | NAZIV PRIHOD | IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE PROGRAMA U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda |  |  |
| 1.2. | Iskop odvodnih jaraka | 91.500,00 | 64.050,00 |
| 1.3. | Popravci cijevnih propusta na kanalima i putnim jarcima | 44.286,00 | 13.876,00 |
|  | UKUPNO: | 135.786,00 | 77.926,00 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina |  |  |
| 2.1. | Održavanje i čišćenje javnih površina | 20.000,00 | 25.571,00 |
| 2.2. | Odvoz glomaznog otpada | 5.000,00 | 990,00 |
| 2.3. | Saniranje divljih deponija | 10.000,00 |  |
| 2.4. | Prikupljanje pregaženih lešina | 10.000,00 | 4.672,00 |
|  | UKUPNO: | 45.000,00 | 31.233,00 |
| 3. | Održavanje javnih površina |  |  |
| 3.1. | Čišćenje i košenje oko O. Š. Božjakovina | 10.000,00 | 5.200,00 |
| 3.2. | Održavanje igrališta i okoliša | 10.000,00 | 1.200,00 |
|  | UKUPNO: | 20.000,00 | 6.400,00 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 4.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 496.540,00 | 336.828,00 |
| 4.2. | Održavanje poljskih putova | 222.510,00 | 24.888,00 |
| 4.3. | Održavanje putova u vikend područjima | 226.250,00 | 81.130,00 |
| 4.4. | Zimsko održavanje cesta | 145.000,00 | 20.191,00 |
|  | UKUPNO: | 1.090.300,00 | 463.037,00 |

| 5. | Održavanje groblja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Čišćenje groblja u Brckovljanima | 16.000,00 | 18.168,00 |
| 5.2. | Čišćenje groblja u Lupoglavu | 14.000,00 | 14.412,00 |
| 5.3. | Saniranje smeća na grobljima | 10.000,00 | 3.340,00 |
|  | UKUPNO: | 40.000,00 | 35.920,00 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 6.1. | Popravci i izmjena rasvjetnih tijela | 150.000,00 | 85.973,00 |
| 6.2. | Utrošak električne energije | 200.000,00 | 270.290,00 |
|  | UKUPNO: | 350.000,00 | 356.263,00 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 135.786,00 | 77.926,00 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina | 45.000,00 | 31.233,00 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 20.000,00 | 6.400,00 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta i putova | 1.090.300,00 | 463.037,00 |
| 5. | Održavanje groblja | 40.000,00 | 35.920,00 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete | 350.000,00 | 356.263,00 |
|  | UKUPNO: | 1.681.086,00 | 970.779,00 |

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Brckovljani
Milan KRALJ

Klasa: 363-01/05-01/61

Ur. broj: 238/04-05-1

Dugo Selo, 24.03.2005.