Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 i 59/01.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 18. sjednici održanoj 19. svibnja 2004. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
na području Općine Brckovljani za 2003. godinu

Ovo Izvješće o izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2003. godinu odnosi se na:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavnje groblja i

6. javna rasvjeta

A. IZVRŠENJE PRIHODA

| Red. broj | NAZIV PRIHODA | PLANIRANO IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada zaduženje za 2003. god. | 633.057,00 | 520.840,16 |
| 2. | Sredstva proračuna | 463.943,00 | 567.637,94 |
|  | UKUPNO: | 1.097.000,00 | 1.088.478,10 |

B. IZVRŠENJE RADOVA (RASHODI)

| Red. broj | NAZIV PRIHODA | PLANIRANO IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda |  |  |
| 1.2. | Iskop odvodnih jaraka | 70.000,00 | 29.024,00 |
| 1.3. | Popravci cijevnih propusta na kanalima i putnim jarcima | 10.000,00 | 3.550,00 |
|  | UKUPNO: | 80.000,00 | 32.574,00 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina |  |  |
| 2.1. | Održavanje i čišćenje javnih površina | 20.000,00 | 9.600,00 |
| 2.2. | Odvoz glomaznog otpada | 15.000,00 |  |
| 2.3. | Saniranje divljih deponija | 10.000,00 |  |
| 2.4. | Prikupljanje pregaženih lešina | 7.000,00 | 2.946,20 |
|  | UKUPNO: | 52.000,00 | 12.546,20 |
| 3. | Održavanje javnih površina |  |  |
| 3.1. | Čišćenje i košenje oko O.Š. Božjakovina | 10.000,00 |  |
| 3.2. | Održavanje igrališta i okoliša | 20.000,00 | 3.806,62 |
|  | UKUPNO: | 30.000,00 | 3.806,62 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 4.1. | Navoz kamena na nerazvrstane ceste | 200.000,00 | 258.339,98 |
| 4.2. | Postava prom. znakova i autobusnih stajališta | 75.000,00 |  |
| 4.3. | Popravak poljskih puteva i cesta | 70.000,00 | 303.664,10 |
| 4.4. | Održavanje puteva u vikend područjima | 15.000,00 | 74.664,00 |
| 4.5. | Zimsko održavanje cesta | 60.000,00 | 86.176,87 |
|  | UKUPNO: | 420.000,00 | 722.844,95 |
| 5. | Održavanje groblja |  |  |
| 5.1. | Čišćenje groblja u Brckovljanima | 30.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2. | Čišćenje groblja u Lupoglavu | 15.000,00 | 4.004,00 |
| 5.3. | Saniranje smeća na grobljima | 10.000,00 |  |
|  | UKUPNO: | 55.000,00 | 10.004,00 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 6.1. | Popravci i izmjena rasvjetnih tijela | 60.000,00 | 108.428,23 |
| 6.2. | Utrošak električne energije | 400.000,00 | 198.274,10 |
|  | UKUPNO: | 460.000,00 | 306.702,33 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 80,000,00 | 32.574,00 |
| 2. | ODRŽAVANJE l ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 52.000,00 | 12.546,20 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 30.000,00 | 3.806,62 |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 420.000,00 | 722.844,95 |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 55.000,00 | 10.004,00 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 460.000,00 | 306.702,33 |
|  | UKUPNO: | 1.097.000,00 | 1.088.478,10 |

PREDSJEDNIK  
Općinskog vijeća  
Milan Kralj, v.r.

Klasa: 363-01/04-01/47

Ur.broj: 238/04-04-1

Dugo Selo, 19.05.2004.