| Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst 82/04. i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 10/06.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 25. sjednici održanoj 29.04.2008. godine prihvatilo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 
OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 na području Općine Brckovljani u 2007. godini

Članak 1.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2007. godini odnosi se na komunalne djelatnosti:

| 1. | odvodnja atmosferskih voda, |
| --- | --- |
| 2. | održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina |
| 3. | održavanje javnih površina, |
| 4. | održavanje nerazvrstanih cesta, |
| 5. | održavanje groblja i |
| 6. | javna rasvjeta |

Članak 2.

Ostvareni prihodi za financiranje Programa:

| Red. br. | NAZIV PRIHODA | Planirani iznos u kunama | Izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada zaduženje za 2007. g. | 500.000,00 | 803.649,30 |
| 2. | Sredstva proračuna (grobna i ostali prihodi) | 785.400,00 | 25.161,68 |
|  | UKUPNO: | 1.285.400,00 | 828.810,98 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su prema sljedećim namjenama i iznosima:

| Red. br. | NAZIV | Planirani iznos u kunama | Izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda |  |  |
| 1.2. | Iskop odvodnih jaraka | 60.000,00 | 34.110,60 |
| 1.3. | Popravci cijevnih propusta na kanalima i putnim jarcima | 30.000,00 | 12.000,00 |
|  | UKUPNO: | 90.000,00 | 46.110,60 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina |  |  |
| 2.1. | Održavanje i čišćenje javnih površina, | 24.000,00 | 13.000,00 |
| 2.2. | Odvoz glomaznog otpada | 2.000,00 |  |
| 2.3. | Saniranje divljih deponija | 24.400,00 | 11.956,00 |
| 2.4. | Prikupljanje pregaženih lešina životinja | 10.000,00 | 14.559.37 |
|  | UKUPNO: | 60.400,00 | 39.575,37 |
| 3. | Održavanje javnih površina |  |  |
| 3.1. | Čišćenje i košenje oko O.S. Božjakovina | 20.000,00 | 10.455,28 |
| 3.2. | Održavanje igrališta i okoliša | 80.000,00 | 31.901,69 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 42.356,97 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 4.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 150.000,00 | 149.000,00 |
| 4.2. | Održavanje poljskih puteva | 150.000,00 | 78.394,15 |
| 4.3. | Održavanje putova u vikend područjima | 100.000,00 | 27.053,50 |
| 4.4. | Zimsko održavanje cesta | 135.000,00 |  |
|  | UKUPNO: | 535.000,00 | 254.447,65 |
| 5. | Održavanje groblja |  |  |
| 5.1. | Čišćenje groblja u Brckovljanima i Lupoglavu | 50.000,00 | 39.659,54 |
| 5.2. | Popravak mrtvačnice | 50.000,00 | 5.904,80 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 45.564,34 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 6.1. | Popravci i izmjena rasvjetnih tijela | 100.000,00 | 99.603,24 |
| 6.2. | Utrošak električne energije | 300.000,00 | 301.212,81 |
|  | UKUPNO: | 400.000,00 | 400.816,05 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 90.000,00 | 46.110,60 |
| 2. | ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 60.400,00 | 39.515,37 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 100.000,00 | 42.356,97 |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 535.000,00 | 254.447,65 |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 100.000,00 | 45.564,34 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 400.000,00 | 400.816,05 |
|  | UKUPNO: | 1.285.400,00 | 828.810,98 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/08-01/46 
Ur. broj: 238/04-08-4 
Dugo Selo, 29.04.2008.