Na osnovu članka 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(Narodne novine broj 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 i 59/01.)

te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01) 
Općinsko vijeće općine Brckovljani na sjednici održanoj 28.12.2001. godine donijelo je

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture 
na području Općine Brckovljani za razdoblje 
2001-2004. godine

Članak 1.

Ovim Programom planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za razdoblje 2001. do 2004. godine za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblje,

4. javna rasvjeta,

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1 do 4 prednjeg stavka financirati će se iz:

| 1. komunalnog doprinosa | ........... | 640.000,00 kn |
| --- | --- | --- |
| 2. proračuna | ........... | 7.309.000,00 kn |
| 3. naknada za koncesiju | ............ | 100.000,00 kn |
| 4. drugih izvora |  |  |
| - zakupnine | ........... | 644.000,00 kn |
| - ostali prihodi | ........... | 900.000,00 kn |
| UKUPNO (1-4) |  | 9.593.000,00 kn |

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i

3. opskrbu plinom

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 3. prednjeg stavka financirati će se iz:

| 1. | cijene komunalne usluge | .......... | 1.150.000,00 kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | naknade za priključenje | ........... | 740.000,00 kn |
| 3. | proračuna | ........... | 4.615.000,00 kn |
| 4. | naknade za koncesije |  |  |
| 5. | drugih izvora |  |  |
|  | - učešće građana |  | 200.000,00 kn |
|  | - zakupnina |  | 195.000,00 kn |
|  | - ostali prihodi |  | 4.500.000,00 kn |
|  | UKUPNO (1-5) |  | 11.400.000,00 kn |

Članak 3.

Objekti i prihodi navedeni u članku 1. i 2. ovog Programa raspoređuju se prema slijedećoj tabeli:

Planirani iznos u kunama

| NAZIV OBJEKTA | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2+3+4+5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. KOMUNALNI OBJEKTI (čl.1.) |  |  |  |  |  |
| 1. JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nogostup projekti | 80.000,00 |  |  | 200.000,00 | 280.000,00 |
| 1.2. Nogostup izgradnja |  |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.3. Igralište u Prikraju i Stančiću | 80.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| 2. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |
| 2.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Brckovljani | 3.635.000,00 | 2.200.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 7.835.000,00 |
| 3. GROBLJE |  |  |  |  |  |
| 3.1. Izgradnja-proširenje groblja u Brckovljanima i Lupoglavu | 480.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 1.088.000,00 |
| 4. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |
| 4.1. Postavljanje rasvjetnih tijela J.R. | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
| UKUPNO: (A) | 4.308.000,00 | 2.325.000,00 | 1.930.000,00 | 1.030.000,00 | 9.593.000,00 |
| B. KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA (čl.2) |  |  |  |  |  |
| 5. OPSKRBA PITKOM VODOM |  |  |  |  |  |
| 5.1. Projekti za vodovod | 70.000,00 | 288.880,80 | 188.880,00 |  | 370.000,00 |
| 5.2. Izgradnja vodovoda na području Općine Brckovljani | 1.8000.000,00 | 1.250.000.00 | 700.000,00 | 200.000,00 | 3.950.000,00 |
| 6. OBJEKTI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |  |
| 6.1. Projekti kanalizacije | 400.000,00 | 100.000,00 |  |  | 500.000,00 |
| 6.2. Izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, Stančiću (dio), Prikraj, Božjakovina i Gornje Dvorišće | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 7. OPSKRBA PLINOM |  |  |  |  |  |
| 7.1. Projekti za plinovod | 80.000,00 | 50.000,00 |  |  | 130.000,00 |
| 7.2. lzgradnja plinovodne mreže na području općine Brckovljani | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 100.000,00 | 2.850.000,00 |
| UKUPNO (B) | 4.050.000,00 | 3.100.000,00 | 2.350.000.00 | 1.906.000,60 | 11.400.000,00 |
| UKUPNO (A+B) | 8.358.000,00 | 5.425.000,00 | 4.280.000,00 | 2.930.000.00 | 20.993.000,00 |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

Klasa:021-05/01-01/149

Ur.broj:238/04-01-1

Dugo Selo, 28.12.2001.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća Općine Brckovljani

Milan Kralj, v.r.