Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine broj 30/94., 68/98. i 61/01.) i članka 9. Statuta 
općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01) 
Općinsko vijeće općine Brckovljani na 6. sjednici održanoj 
15.03.2002. godine donijelo je

I. PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA
U PROSTORU U OPĆINI BRCKOVLJANI ZA
2002. I 2003. GODINU

1. Uvod

Člankom 11. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 30/94., 68/98. i 61/00.) propisana je obaveza općine da na temelju Izvješća stanja u prostoru donese dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Program mjera sadrži procjenu potreba izrade novih odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

Program mjera je jedan od temeljnih dokumenata na osnovi kojega se izrađuju dokumenti prostornog uređenja za područje Općine Brckovljani.

Ovim Programom planirana je izrada potrebnih dokumenata, te izgradnja objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje.

2. Izmjena i dopuna prostornog plana

Izmjena i dopuna prostornog plana općine Dugo Selo u dijelu Općine Brckovljani, a vezano na planirane zone gospodarske namjene (ciljana točkasta izmjena i dopuna PPO Dugo Selo bivše) kao dokument potrebno je donijeti zbog posebnog značaja spomenutih zona za Općinu Brckovljani.

3. Prostorni plan

Na temelju ocjene svrhovitosti prostornog plana bivše Općine Dugo Selo koji je još na snazi u Prostoru općine Brckovljani pristupilo se izradi novog Prostornog plana općine Brckovljani.

Općina Brckovljani je 1996. godine pristupila izradi novog Prostornog plana općine Brckovljani. Po traženju mišljenja na Prijedlog prostornog plana uređenja Općine Brckovljani od Županijskog zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša - Zagrebačke županije 10.03.2000. godine između ostalog dobivena je uputa da se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani mora doraditi kao elaborat s nazivom "Izmjene i dopune prostornog plana općine Dugo Selo za područje općine Brckovljani". Po doradi elaborata dobivena su pozitivna mišljenja i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva kulture i Ministarstva obrane. Po zahtjevu za suglasnost na elaborat PPO od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja dobiven je odgovor 25.07.2001. godine da ovakav elaborat se ne može prihvatiti te da isti nije "ciljana i točkasta" izmjena i dopuna PPO već je po svom sadržaju elaborat Prostornog plana uređenja općine Brckovljani. Prema uputi Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja planirana je izrada posebnog elaborata za gospodarske zone koje su od posebnog značaja za Općinu Brckovljani. Naziv elaborata je "Izmjena i dopuna prostornog plana općine Dugo Selo u dijelu općine Brckovljani, a vezano za planirane zone gospodarske namjene" (ciljana i točkasta izmjena i dopuna). Uz spomenuti naputak Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja nas upućuje na izradu novog Prostornog plana Općine Brckovljani u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza obaveznim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N. 106/98.).

Po donošenju Prostornog plana Općine Brckovljani biti će potrebno donijeti detaljne planove uređenja prostora za uža područja (regulaciju) naročito za zonu središnjih funkcija Općine, te za gospodarske zone.

4. Objekti središnjih funkcija

Za potrebe izgradnje centralnih funkcija Općine Brckovljani (upravna zgrada, pošta, dječji vrtić, sportski sadržaji i dr.) pribavljeno je i predviđeno zemljište k.č.br. 1528/1, 1529, 1531/6, 1532/4, 1544, 1545, alternativno 1547 sve k.o. Brckovljani.

Za izgradnju upravne zgrade i ureda pošte dobavit će se projektna dokumentacija, te će se potom pristupiti izgradnji istih objekata.

Za dječji vrtić dobaviti će se projektna dokumentacija.

5. Promet, veze, ceste

Radi izgradnje nogostupa uz državnu cestu D-41 dobavit će se projektna dokumentacija za isti, te pristupiti izgradnji.

U planiranom razdoblju pristupit će se poboljšanju cestovne konstrukcije nerazvrstanih cesta na cijelom području Općine Brckovljani tako da se svi kolnici asfaltiraju.

6. Vodoopskrba

U Izvješću o stanju u prostoru na području Općine Brckovljani navedeno je da je u svim naseljima Općine Brckovljani izgrađena vodovodna mreža osim u vikend područjima na Hrebinečko-Štakorovečkom brijegu.

Da bi to područje imalo dobru opskrbu pitkom vodom treba isprojektirati i izgraditi sistem vodoopskrbe koji će kvalitetno opskrbljavati navedeno područje.

Za izgrađeni dio sistema vodoopskrbe preostale su još obaveze prema izvoditelju radova te su naznačene u Programu.

7. Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda

Kod ovih objekata prvenstveno treba izraditi koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za cijelo područje Općine Brckovljani.

Potom treba izraditi glavne projekte za objekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, Prikraj, Gračec, Stančić i Štakorovec.

Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirana je u naseljima Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, Prikraj, Gračec, Stančić i Štakorovec (dio).

8. Opskrba plinom

U svim naseljima izgrađena je mreža za opskrbu zemnim plinom ali su ostale obaveze prema izvoditelju radova te su iste stavljene u Program.

9. Groblja

Znatnija ulaganja predviđena su u dogradnju novog groblja u Brckovljanima budući da na do sada izgrađenom dijelu nema više dovoljno slobodnih mjesta za ukop.

10. Objekti spomenika kulture

U narednom razdoblju planirana je izgradnja spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata.

Za sanaciju i popravak Župne crkve i Župnog dvora u Lupoglavu izradit će se potrebna dokumentacija, te potom pristupiti radovima.

11. Ostali objekti i radovi

Ovdje su planirana sredstva za uređenje društvenih domova (DVD i MO) u naseljima Gračec, Brckovljani, Gornja Greda, Lupoglav, Prikraj, Štakorovec, Tedrovec, Prečec i Božjakovina.

Ovi objekti potrebni su za obavljanje aktivnosti raznih društava, udruga i građana u navedenim naseljima.

| Red. broj | NAZIV | Planirani iznos kn u 2002. | Planirani iznos kn u 2003. | Planirani iznos kn u 2002. i 2003. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PROSTORNI PLANOVI |  |  |  |
| 1.1. | Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Dugo Selo (bivše) u dijelu općine Brckovljani a vezano na planirane zone gospodarske namjene, (točkasta Izmjena) | 20.000,00 | *********** | 20.000,00 |
| 1.2. | Izrada prostornog plana Općine Brckovljani | 360.000,00 | 40.000,00 | 400.000,00 |
| 1.3. | Izrada detaljnih planova uređenja prostora za uže područje (regulacija) | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1.4. | Geodetske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
|  | UKUPNO (1): | 430.000,00 | 90.000,00 | 520.000,00 |
| 2. | OBJEKTI SREDIŠNJIH FUNKCIJA |  |  |  |
| 2.1. | Dobava zemljišta za Izgradnju upravne zgrade općine, pošte, vrtića i gosp. zone | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 |
| 2.2. | Projektna dokumentacija troškovi ishođenja građevinske dozvole za upravnu zgradu, poštu itd. | 120.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| 2.3. | Izgradnja upravne zgrade općine Brckovljani i ureda pošte. | ************* | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2.4. | Projektna dokumentacija za dječji vrtić | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
|  | UKUPNO (2): | 450.000,00 | 2.770.000,00 | 3.220.000,00 |
| 3. | PROMET, VEZE I CESTE |  |  |  |
| 3.1. | Izrada projektne dokumentacije za nogostup Božjakovina – Gračec | 130.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 |
| 3.2. | Izgradnja nogostupa Božjakovina - Gračec. | ************** | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.3. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta lulica u naseljima na području Općine Brckovljani. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 3.4. | Asfaltiranje perona na željezničkoj postaji Božjakovina. | ************* | 20.000.00 | 20.000,00 |
|  | UKUPNO (3): | 2.130.000,00 | 2.250.000,00 | 4.380.000,00 |
| 4. | VODOOPSKRBA |  |  |  |
| 4.1. | Projekti za vodoopskrbu Općine Brckovljani (preostali dug) | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 4.2. | Izrada glavnog projekta vodoopskrbe viših područja (poboljšanje pritiska) | *********** | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.3. | Glavni projekt prepumpne stanice u Božjakovini. | 90.000,00 | ********** | 90.000,00 |
| 4.4. | Dovršenje izgradnje vodoopskrbne mreže preostale obaveze) | 1.250.000,00 | 700.000,00 | 1.950.00,00 |
|  | UKUPNO (4): | 1.540.000,00 | 900.000,00 | 1.440.000,00 |
| 5. | OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA |  |  |  |
| 5.1. | Izrada koncepcijskog rješenja odvodnje i pročišćenja otpadnih voda za cijelo području Općine Brckovljani. | 100.000,00 | ************ | 100.000,00 |
| 5.2. | Izrada glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, Prikraj, Gračec i Stančić (dio). | 360.000,00 | ************ | 360.000,00 |
| 5.3. | Izgradnja kanalizacije u naseljima Božjakovina, Brckovljani, Gornje Dvorišće, Prikraj, Gračec i Stančić (dio). | 500.000,00 | 2.000,000,00 | 2.500.000,00 |
|  | UKUPNO (5): | 960.000,00 | 2.000.000,00 | 2.960.000.00 |
| 6. | OPSKRBA PLINOM |  |  |  |
| 6.1. | Izrada projektne dokumentacije plinoopskrbe (preostale obaveze) | 50.000,00 | ********** | 50.000,00 |
| 6.2. | Dovršenje Izgradnje plinoopskrbe (preostale obaveze). | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 1.550.000,00 |
|  | UKUPNO (6): | 1.050.000,00 | 550.000,00 | 1.600.000,00 |
| 7. | GROBLJA |  |  |  |
| 7.1. | Proširenje groblja u Brckovljanima izgradnja grobnica i okvira, izgradnja staza i hortikulturno uređenje. | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 7.2. | Uređenje groblja, mrtvačnice i hortikulture na groblju u Lupoglavu. | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
|  | UKUPNO (7): | 120.000,00 | 430.000,00 | 550.000,00 |
| 8. | OBJEKTI SPOMENIKA KULTURE |  |  |  |
| 8.1 | Postava spomenika palima u Domovinskom ratu | ********** | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 8.2. | Izrada dokumentacije za sanaciju župne crkve i župnog dvora u Lupoglavu | ********** | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | UKUPNO (8): |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9. | OSTALI OBJEKTI I RADOVI |  |  |  |
| 9.1. | Uređenje doma u Brckovljanima | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 9.2. | Uređenje doma u Gračecu. | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| 9.3. | Uređenje doma u Gornjoj Gredi | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 9.4. | Uređenje doma u Lupoglavu | 70.000,00 | 40.000,00 | 110.000,00 |
| 9.5. | Uređenje doma u Kusanovcu | 20.000,00 | ********* | 28.886,00 |
| 9.6. | Uređenje doma u Prikraju | ********** | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9.7. | Uređenje doma u Štakorovcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 9.8. | Uređenje doma u Tedrovcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 9.9. | Uređenje doma u Prečecu | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
| 9.10. | Uređenje prostorije M.O. Božjakovina | ********* | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9.11. | Uređenje doma u Hrebincu | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
|  | UKUPNO (9): | 410.000,00 | 300.000,00 | 710.000,00 |
|  | SVEUKUPNO (1-9) | 7.090.000,00 | 9.370.000,00 | 16.460.000,00 |

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA

| Red.broj | NAZIV | Planirani iznos kn u 2002. | Planirani iznos kn u 2003. | Planirani iznos kn u 2002. i 2003. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Komunalni doprinos | 300.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 |
| 2. | Naknada za priključenje | 300.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 |
| 3. | Iz cijene komunalnih usluga | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 1. | Naknada za koncesiju | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 5. | Proračuna | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 6. | Drugih izvora | ********** | ********** | ********** |
| 6.1. | Učešće građana | 300.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| 6.2. | Zakupnina | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 6.3. | Ostalo | 1.790.000,00 | 3.120.000,00 | 4.910.000,00 |
|  | SVEUKUPNO (1-6.3.) | 7.090.000,00 | 9.370.000,00 | 16.460.000,00 |

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

MILAN KRALJ v.r.

Klasa:021-05/02-01/38

Ur.broj:238/04-02-1

Dugo Selo, 15.03.2002.