| Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03.pročišćeni tekst i 82/04. i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 5/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 15. sjednici održanoj 02.04.2007. godine donijelo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
na području Općine Brckovljani u 2006. godini

Članak 1.

Izvršenje Programa gradnje objekata  komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2006. godinu odnosi se na:

A)

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblje i

4. javnu rasvjetu

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 4. prednjeg stavka financiralo se iz:

| 1. komunalnog doprinosa | 782.825,29 kn |
| --- | --- |
| 2. proračuna | 1.900.000,00 kn |
| 3. naknada za koncesiju | 12.643,00 kn |
| 4. drugih izvora |  |
| - zakupnine | 117.385,35 kn |
| - ostali prihodi | 1.686.529,45 kn |
| UKUPNO (1-4): | 4.499.383,09 kn |

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

B)

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i

3. opskrbu plinom

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 3. prednjeg stavka financiralo se iz:

| 1. cijene komunalne usluge | 95.720,98 kn |
| --- | --- |
| 2. naknade za priključenje | 98.800,00 kn |
| 3. proračuna | 866.888,92 kn |
| naknade za koncesije | 0 kn |
| drugih izvora |  |
| - učešće građana | 16.783,00 kn |
| - zakupnina | 24.593,38 kn |
| - ostali prihodi | 150.000,00 kn |
| UKUPNO (1-5): | 1.252.786,28 kn |
| UKUPNO (A+B): | 5.704.569,37 kn |

Članak 3.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2006. godini izvršena je prema iskazu u slijedećoj tabeli:

|  | NAZIV OBJEKTA | Planirani iznos u kn | Izvršenje u kn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. KOMUNALNI OBJEKTI |  |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE |  |  |
| 1.1. | Izgradnja nogostupa | 700.000,00 | .................. |
| 1.2. | Uređenje igrališta u Gračecu | 130.000,00 | 160.622,37 |
| 1.3. | Izgradnja igrališta u Štakorovcu | 130.000,00 | 98.980,27 |
| 1.4. | Uređenje igrališta u Gornjoj Gredi | 130.000,00 | 118.288,91 |
| 1.5. | Izgradnja igrališta u Božjakovini | 100.000,00 | 14.274,00 |
|  | U K U P N O (1): | 1.190.000,00 | 392.165,55 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |
| 2.1. | Projekti ceste i nogostupa u gospodarskoj zoni K-1 | 180.000,00 | 179.645,00 |
| 2.2. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 3.750.000,00 | 3.725.715,14 |
| 2.3. | Dobava i postava prometnih znakova | 150.000,00 | 73.657,40 |
| 2.4. | Izgradnja cesta u gospodarskoj zoni K-1 Božjakovina | 3.000.000,00 | ................ |
|  | U K U P N O (2): | 7.080.000,00 | 3.979.017,54 |
| 3. | GROBLJE |  |  |
| 3.1. | Projekti za dogradnju mrtvačnice | 50.000,00 | ................ |
| 3.2. | Izgradnja groblja u Brckovljanima | 250.000,00 | 91.600,00 |
| 3.3. | Uređenje mrtvačnice na groblju u Brckovljanima i Lupoglavu | 20.000,00 | ................ |
|  | U K U P N O (3): | 320.000,00 | 91.600,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| 4.1. | Projekti za javnu rasvjetu u gospodarskoj zoni K-1 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 4.2. | Izgradnja javne rasvjete | 100.000,00 | ................. |
|  | U K U P N O (4): | 136.600,00 | 36.600,00 |
|  | U K U P N O „A“ (1-4) | 8.726.600,00 | 4.499.383,09 |
|  | B. KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA |  |  |
| 5. | OPSKRBA VODOM |  |  |
| 5.1. | Projekti za rekonstrukciju mag. vodovoda | 350.000,00 | 48.800,00 |
| 5.2. | Projekti za vodovodnu mrežu u gospodarskoj zoni K-1 | 56.000,00 | 54.900,00 |
| 5.3. | Izgradnja – rekonstrukcija vodovoda Gračec | 1.000.000,00 | 186.529,20 |
| 5.4. | Izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni K-1 | 600.000,00 | 233.380,01 |
|  | U K U P N O (5): | 2.006.000,00 | 523.609,21 |
| 6. | OBJEKTI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |
| 6.1. | Projekti kanalizacije u gospdarskoj zoni K-1 | 36.600,00 | 61.000,00 |
| 6.2. | Projekt prečistača otpadnih voda i kanalizacije | 600.000,00 | 179.950,00 |
| 6.3. | Izgradnja kanalizacije u gospodarskoj zoni K-1 | 1.000.000,00 | 288.907,78 |
| 6.4. | Izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, Božjakovini i Prikraju | 2.000.000,00 |  |
|  | U K U P N O (6): | 3.636.600,00 | 529.857,78 |
| 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |
| 7.1. | Projekti za plinovod u gospodarskoj zoni K-1 | 56.000,00 | 54.900,00 |
| 7.2. | Izgradnja plinovodne mreže u gospodarskoj zoni K-1 | 400.000,00 | 144.419,29 |
|  | U K U P N O (7): | 456.000,00 | 199.319,29 |
|  | UKUPNO (B): | 6.098.600,00 | 1.252.786,28 |
|  | UKUPNO (A+B): | 14.825.200,00 | 5.752.169,37 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2006. godini objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/07-01/34

Ur.broj: 238/04-07-4

Dugo Selo, 02.04.2007.