REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI

Klasa:350-01/00-01/
Ur.broj:238/04-00-1

PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU ZA 2000. I 2001. GODINU

II. PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Uvod

Člankom 11. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 30/94. i 68/98.) propisana je obveza općine da na temelju Izvješća o stanju u prostoru donese dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Program mjera sadrži procjenu potreba izrade novih odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

Program mjera je jedan od temeljih dokumenata na osnovi kojega se izrađuju dokumenti prostornog uređenja za područje Općine Brckovljani.

Ovim programom planirana je izrada potrebnih dokumenata, te izgradnja objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje.

2. Prostorni plan

Na temelju ocjene svrhovitosti prostornog plana bivše Općine Dugo Selo koji je još na snazi u Prostoru Općine Brckovljani pristupilo se 1996. godine izradi novog Prostornog plana Općine Brckovljani.

Po donošenju prostornog plana Općine Brckovljani biti će potrebno donijeti detaljne planove uređenja prostora za uža područja (regulaciju) naročito za zonu središnjih funkcija općine, te za gospodarske zone.

3. Objekti središnjih funkcija

Za potrebe izgradnje centralnih funkcija Općine Brckovljani (upravna zgrada, pošta, dječji vrtić, sportski sadržaji i dr.) pribavljeno je i predviđeno zemljište k.č.br. 1528/1, 1529, 15317, 1531/6, 1532/4, 1544, 1545, alternativno k.č.br. 1547 sve k.o. Brckovljani.

Za izgradnju upravne zgrade i ureda pošte dobaviti će se projektna dokumentacija, te će se potom pristupiti izgradnji istih objekata.

Za dječji vrtić dobaviti će se projektna dokumentacija.

4. Promet, veze, ceste

Radi izgradnje nogostupa uz državnu cestu D-41 dobaviti će se projektna dokumentacija za isti, te pristupiti izgradnji.

U planiranom razdoblju pristupiti će se poboljšanju cestovne konstrukcije nerazvrstanih cesta na cijelom području Općine Brckovljani tako da se svi kolnici asfaltiraju.

Posebno će se izgraditi autobusno stajalište u Gračecu i asfaltirati peron na željezničkoj postaji u Božjakovini, te izvršiti priključak na autocestu u Rugvici.

5. Vodoopskrba

Vodoopskrba u ovom Programu ima prioritetno značenje. Predviđena je izrada projekta koncepcijskog rješenja vodoopskrbe cijelog područja Općine Brckovljani, te glavni projekti za magistralne pravce Božjakovina-Brckovljani-Hrebinec, Lupoglav-Prečec-Tedrovec i Prikraj-Kusanovec, kao i glavni projekt rekonstrukcije prepumpne stanice u Božjakovini.

Izgradnja objekata vodoopskrbe trebala bi u ovom razdoblju biti dovršena, a to se odnosi na slijedeće vodoopskrbne cjevovode:

- Božjakovina-Brckovljani-Hrebinec;

- Lupoglav-Prečec-Tedrovec;

- Prikraj-Kusanove;

Također, planira se izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima i ulicama u kojima vodoopskrbna mreža još nije izgrađena.

6. Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda

Kod ovih objekata prvenstveno treba izraditi koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za cijelo područje Općine Brckovljani.

Potom treba izraditi glavne projekte za objekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, Prikraj, Gračec, Stančić, Štakorovec .

Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirana je u naseljima Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, Prikraj, Gračec, Stančić i Štakorovec (dio).

7. Opskrba plinom

Paralelno sa izgradnjom objekata vodoopskrbe izgraditi će se objekti opskrbe plinom u svim naseljima gdje to još nije učinjeno.

8. Groblja

Znatnija ulaganja predviđena su u izgradnju novog groblja u Brckovljanima budući da na starom groblju više nema prostora za ukope.

9. Objekti spomenika kulture

U narednom razdoblju planirana je izgradnja spomenika palim borcima Domovinskog rata u Božjakovini.

Za sanaciju i popravak Župne crkve i Župnog dvora u Lupoglavu izradit će se potrebna dokumentacija, te potom pristupiti radovima.

10. Ostali objekti i radovi

Ovdje su planirana sredstva za uređenje Društvenih domova (DVD i MO) u naseljima Gračec, Brckovljani, Gornja Greda, Lupoglav, Prikraj, Štakorovec, Tedrovec, Prečec i Božjakovina.

Ovi objekti potrebni su za obavljanje aktivnosti raznih društava, udruga i građana u navedenim naseljima.

Posebno je predviđeno uređenje rukometnih igrališta u Prikraju i Stančiću.

Prilog: Tabele

1. PROSTORNI PLANOVI

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izrada prostornog plana općine Brckovljani | kom | 1,00 | 80.000,00 |  |
| 1.2. | Izrada detaljnih planova uređenja prostora za uže područje (regulacija) | kom | 2,00 | 30.000,00 |  |
| 1.3. | Geodetske usluge |  |  | 60.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 170.000,00 |  |

2. OBJEKTI SREDIŠNJIH FUNKCIJA

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Dobava zemljišta za izgradnju upravne zgrade općine, pošte, vrtića i gosp. zone | ha | 196,00 | 360.000,00 | otplata kredita |
| 2.2. | Projektna dokumentacija i troškovi ishođenja građevinske dozvole za upravnu zgradu, poštu itd | kom | 1,00 | 120.000,00 |  |
| 2.3. | Izgradnja upravne zgrade općine Brckovljani i ureda pošte |  |  | 2.500.000,00 |  |
| 2.4. | Projektna dokumentacija za dječji vrtić |  |  | 200.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 3.180.000,00 |  |

3. PROMET VEZE I CESTE

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Izrada projektne dokumentacije za nogostup Božjakovina - Gračec | kom | 1,00 | 130.000,00 |  |
| 3.2. | Izgradnja autobusnog stajališta u Gračecu | kom | 1,00 | 30.000,00 |  |
| 3.3. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima na području Općine Brckovljani |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 3.4. | Astaltiranje perona na željezničkoj postaji Božjakovna | m2 | 172,00 | 15.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 10.175.000,00 |  |

4. VODOOPSKRBA

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Projekt koncepcijskog rješenja vodoopskrbe Općine Brckovljani |  |  | 80.000,00 |  |
| 4.2. | Izrada glavnog projekta vodopskrbe: a) Božjakovina-Brckovljani-Hrebinec b) Lupoglav-Prečec-Tedrovec c) Prikraj-Kusanovec |  |  | 130.000,00 170.000,00 80.000,00 |  |
| 4.3. | Glavni projekt prepumpne stanice u Božjakovini | kom | 1,00 | 90.000,00 |  |
| 4.4. | Dovršenje izgradnje vodopskrbne mreže: a) Božjakovina-Brckovljani-Hrebinec b) Lupoglav-Prečec-Tedrovec c) Prikraj-Kusanovec d) Ulice u Stančiću i Štakorovcu | km | 17,00 | 1.800.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 2.350.000,00 |  |

5. OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Izrada koncepcijskog rješenja odvodnje i pročišćenja otpadnih voda za cijelo područje Općine Brckovljani | kompl | 1,00 | 270.000,00 | uz sufinanciranje Hrvatskih voda |
| 5.2. | Izrada glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće i Prikraj | kom | 1,00 | 360.000,00 |  |
| 5.3. | Izrada glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Gračec, Stančić i Štakorovec | kom | 1,00 | 300.000,00 |  |
| 5.4. | Izgradnja kolektora kanalizacije u Božjakovini | m | 600,00 | 1.000.000,00 |  |
| 5.5. | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Božjakovini | kom | 1,00 | 2.000.000,00 |  |
| 5.6. | Izgradnja kanalizacije u naseljima: Božjakovina, Brckovljani, Gornje Dvorišće i Prikraj | km |  | 2.000.000,00 |  |
| 5.7. | Izgradnja kanalizacije u naseljima: Štakorovec, Stančić, Gračec i dio Brckovljana | km |  | 1.800.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 7.730.000,00 |  |

6. OPSKRBA PLINOM

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Izrada projektne dokumentacije plinoopskrbe | km | 8,00 | 60.000,00 |  |
| 6.2. | Dovršenje izgradnje plinoopskrbe: a) Božjakovina-Brckovljani- Hrebinec b) Lupoglav-Prečec-Tedrovec c) Ulice u Stančiću i Štakorovcu | km | 12,00 | 1.300.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 1.360.000,00 |  |

7. GROBLJA

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Proširenje groblja u Brckovljanima, izgradnja grobnica i okvira, izgradnja staza i hortikulturno uređenje |  |  | 450.000,00 |  |
| 7.2. | Uređenje groblja, mrtvačnice i hortikulture na groblju u Lupoglavu |  |  | 20.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 470.000,00 |  |

8. OBJEKTI SPOMENIKA KULTURE

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Postava spomenika palima u Domovinskom ratu |  |  | 40.000,00 |  |
| 8.2. | Izrada dokumentacije za sanaciju župne crkve i župnog dvora u Lupoglavu |  |  | 40.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 80.000,00 |  |

9. OSTALI OBJEKTI I RADOVI

| Red. broj | NAZIV | JM | VELIČINA KOLIČINA | PLANSKI IZNOS KN | PRIPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Uređenje doma u Brckovljanima - izrada fasade |  |  | 50.000,00 | dotacija |
| 9.2. | Uređenje doma u Gračecu |  |  | 70.000,00 | dotacija |
| 9.3. | Uređenje doma u Gornjoj Gredi - rekonstrukcija |  |  | 120.000,00 |  |
| 9.4. | Uređenje doma u Lupoglavu |  |  | 105.000,00 | dotacija |
| 9.5. | Uređenje doma u vlasništvu Općine Brckovljani - krovište |  |  | 115.000,00 | dotacija |
| 9.6. | Uređenje doma u Prikraju - sanitarni čvor | m2 |  | 40.000,00 |  |
| 9.7. | Uređenje doma u Štakorovcu - voda i grijanje | m2 |  | 40.000,00 |  |
| 9.8. | Uređenje doma u Tedrovcu | m2 |  | 20.000,00 |  |
| 9.9. | Uređenje doma u Prečecu - sanitarni čvor |  |  | 40.000,00 | dotacija |
| 9.10. | Presvlačenje rukometnog igrališta u Stančiću |  | 840,00 | 63.000,00 |  |
| 9.11. | Presvlačenje igrališta u Prikraju |  | 820,00 | 62.000,00 |  |
| 9.12. | Uređenje prostorije M.O. u Božjakovini |  | 18,00 | 5.000,00 |  |
|  | UKUPNO |  |  | 730.000,00 |  |

REKAPITULACIJA

| 1. | PROSTORNI PLAN | 170.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | OBJEKTI SREDIŠNJIH FUNKCIJA | 3.180.000,00 |
| 3. | PROMET, VEZE I CESTE | 10.175.000,00 |
| 4. | VODOOPSKRBA | 2.350.000,00 |
| 5. | OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 7.730.000,00 |
| 6. | OPSKRBA PLINOM | 1.360.000,00 |
| 7. | GROBLJA | 470.000,00 |
| 8. | OBJEKTI SPOMENIKA KULTURE | 80.000,00 |
| 9. | OSTALI RADOVI | 730.000,00 |
|  | SVEUKUPNO (1-9) | 26.245.000,00 |