| Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03. pročišćeni tekst 82/04. i 110/04.), te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 05/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 8. sjednici održanoj 24.03. 2006. godine usvaja |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE BRCKOVLJANI U 2005. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2005. godini odnosi se na:

A)

1. JAVNE POVRŠINE

2. NERAZVRSTANE CESTE

3. GROBLJE

4. JAVNA RASVJETA

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 4. prednjeg stavka financiralo se iz:

|  | N A Z I V | PLANIRANO U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 800.000,00 | 832.562,48 |
| 2. | Proračuna | 200.000,00 | ………….. |
| 3. | Naknada za koncesiju | 135.000,00 | ………….. |
| 4. | Drugi izvori: - zakupnine - ostali prihodi | 200.000,00 2.405.000,00 | ………….. 17.729,80 |
| UKUPNO 1-4: |  | 3.740.000,00 | 850.292,28 |

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

B)

1. OPSKRBU PITKOM VODOM

2. ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3. OPSKRBU PLINOM

Građenje objekata nabrojenih u točkama od 1. do 3. prednjeg stavka financiralo se iz:

|  | N A Z I V | PLANIRANO U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cijene komunalne usluge | 150.000,00 | …………. |
| 2. | Naknade za priključenje | 700.000,00 | 534.283,48 |
| 3. | Proračuna | 2.370.000,00 | 274.000,00 |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. | Naknade za koncesije Drugi izvori: - učešće građana - zakupnine - ostali prihodi | 15.000,00 100.000,00 170.000,00 3.300.000,00 | 17.980,00 976,00 91.289,24 1.115.289,77 |
| UKUPNO (1-3.4.): |  | 6.805.000,00 | 2.033.818,49 |

Članak 3.

Objekti i prihodi u članku 1. i 2. ovog Programa raspoređuju se prema slijedećoj tabeli:

- KOMUNALNI OBJEKTI

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANI IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE |  |  |
| 1.1. | Izgradnja nogostupa | 520.000,00 | …………. |
| 1.2. | Uređenje igrališta u Gračecu | 130.000,00 | …………. |
| 1.3. | Izgradnja igrališta u Štakorovcu | 130.000,00 | …………. |
| 1.4. | Uređenje igrališta u Gornjoj Gredi | 130.000,00 | …………. |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |
| 2.1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Brckovljani | 1.500.000,00 | 573.225,60 |
| 2.2. | Izgradnja cesta u gospodarskoj zoni K-1 Božjakovina | 1.000.000,00 | 147.105,00 |
| 3. | GROBLJE |  |  |
| 3.1. | Izgradnja-proširenje groblja u Brckovljanima | 250.000,00 | 110.961,06 |
| 3.2. | Uređenje mrtvačnice na groblju u Brckovljanima i Lupoglavu | 30.000,00 | …………. |
| 4. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| 4.1. | Postavljanje rasvjetnih tijela javne rasvjete | 50.000,00 | 19.000,62 |
|  | UKUPNO A): | 3.740.000,00 | 850.292,28 |

B.) KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANI IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | OPSKRBA PITKOM VODOM |  |  |
| 5.1. | Projekti za vodovod | 145.000,00 | 46.000,00 |
| 5.2. | Izgradnja vodovoda mreža | 150.000,00 | 17.492,07 |
| 5.3. | Rekonstrukcija vodovoda | 2.500.000,00 | 1.087.508,15 |
| 6. | OBJEKTI ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA |  |  |
| 6.1. | Projekti | 250.000,00 | ………. |
| 6.2. | Izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, Stančiću (dio), Prikraju, Božjakovini i Gornjem Dvorišću | 3.560.000,00 | 852.318,27 |
| 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |
| 7.1. | Projekti za plinovod | 100.000,00 | 30.500,00 |
| 7.2. | Izgradnja plinovodne mreže na području Općine Brckovljani | 100.000,00 | ………….. |
|  | UKUPNO B): | 6.805.000,00 | 2.033.818,49 |
|  | UKUPNO A+B): | 10.545.000,00 | 2.884.110,77 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2005. godini objaviti će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 022-05/06-01/30

Ur.broj: 238/04-06-7

Dugo Selo, 24.03.2006.