| Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst 82/04.i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 5/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 15. sjednici održanoj 02.04.2007. godine donijelo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
na području Općine Brckovljani u 2006. godini

Članak 1.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2006. godini odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. odvodnja  atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja i

6. javna rasvjeta

Članak 2.

Ostvareni prihodi za financiranje Programa:

| Red. br. | NAZIV PRIHODA | Planirani iznos u kunama | Izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada zaduženje za 2005. g. | 500.000,00 | 600.296,99 |
| 2. | Sredstva proračuna (grobna i ostali prihodi) | 745.000,00 | 195.116,59 |
|  | UKUPNO: | 1.245.000,00 | 795.413,58 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su prema slijedećim namjenama i iznosima:

| Red. br. | NAZIV | Planirani iznos u kunama | Izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda |  |  |
| 1.2. | Iskop odvodnih jaraka | 69.000,00 | 68.000,04 |
| 1.3. | Popravci cijevnih propusta na kanalima i putnim jarcima | 36.000,00 | 16.912,12 |
|  | UKUPNO: | 105.000,00 | 84.912,16 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina |  |  |
| 2.1. | Održavanje i čišćenje javnih površina, | 18.000,00 | 9.882,00 |
| 2.2. | Odvoz glomaznog otpada | 2.000,00 | .............. |
| 2.3. | Saniranje divljih deponija | 25.000,00 | .............. |
| 2.4. | Prikupljanje pregaženih lešina životinja | 10.000,00 | 9.526,16 |
|  | UKUPNO: | 55.000,00 | 19.408,16 |
| 3. | Održavanje javnih površina |  |  |
| 3.1. | Čišćenje i košenje oko O.Š. Božjakovina | 40.000,00 | 20.474,26 |
| 3.2. | Održavanje igrališta i okoliša | 60.000,00 | 36.295,00 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 56.769,26 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 4.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 145.000,00 | 132.980,64 |
| 4.2. | Održavanje poljskih puteva | 150.000,00 | 47.702,00 |
| 4.3. | Održavanje putova u vikend područjima | 100.000,00 | 20.252,00 |
| 4.4. | Zimsko održavanje cesta | 150.000,00 | 42.626,80 |
|  | UKUPNO: | 545.000,00 | 243.561,44 |
| 5. | Održavanje groblja |  |  |
| 5.1. | Čišćenje groblja u Brckovljanima staze + ograda | 16.000,00 | 15.800,80 |
| 5.2. | Čišćenje groblja u Lupoglavu | 14.000,00 | 12.823,00 |
| 5.3. | Saniranje smeća na grobljima | 10.000,00 | 4.776,20 |
|  | UKUPNO: | 40.000,00 | 33.400,00 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 6.1. | Popravci i izmjena rasvjetnih tijela | 100.000,00 | 100.007,92 |
| 6.2. | Utrošak električne energije | 300.000,00 | 257.354,64 |
|  | UKUPNO: | 400.000,00 | 357.362,56 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |

| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 105.000,00 | 84.912,16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 55.000,00 | 19.408,16 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 100.000,00 | 56.769,26 |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 545.000,00 | 243.561,44 |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 40.000,00 | 33.400,00 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 400.000,00 | 357.362,56 |
|  | UKUPNO: | 1.245.000,00 | 795.413,58 |

Članak 4.

Ovo izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/07-01/34

Ur.broj: 238/04-07-5

Dugo Selo, 02.04.2007.