| Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst 82/04. i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 8. sjednici održanoj 24.03. 2006. godine usvojilo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE BRCKOVLJANI U 2005. GODINI

Članak 1.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2005. godini odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja i

6. javna rasvjeta

Članak 2.

Ostvareni prihodi za financiranje Programa:

| Red. broj | NAZIV PRIHOD | PLANIRANO U KUNAMA | OSTVARENO U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada naplaćena u 2005. god. | 500.000,00 | 575.394,27 |
| 2. | Sredstva proračuna (grobna i ostali prihodi) | 740.000,00 | 259.561,19 |
|  | U K U P N O: | 1.240.000,000 | 834.955,46 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređena su prema sljedećim namjenama:

| Red. broj | NAZIV PRIHOD | PLANIRANI IZNOS U KUNAMA | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda |  |  |
| 1.2. | Iskop odvodnih jaraka | 100.000,00 | 51.000,00 |
| 1.3. | Popravci cijevnih propusta na kanalima i putnim jarcima | 50.000,00 | 34.582,00 |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 | 85.582,00 |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina |  |  |
| 2.1. | Održavanje i čišćenje javnih površina, odvoz glomaznog i saniranje divljih deponija | 35.000,00 | 6.344,00 |
| 2.2. | Prikupljanje pregaženih lešina životinja | 10.000,00 | 6.353,66 |
|  | UKUPNO: | 45.000,00 | 12.697,66 |
| 3. | Održavanje javnih površina |  |  |
| 3.1. | Čišćenje i košenje oko O.Š. Božjakovina | 5.000,00 | 7.350,50 |
| 3.2. | Održavanje igrališta i okoliša | 10.000,00 | 16.409,00 |
|  | UKUPNO: | 15.000,00 | 23.759,50 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 4.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 81.233,70 |
| 4.2. | Održavanje poljskih putova | 100.000,00 | 86.071,00 |
| 4.3. | Održavanje putova u vikend područjima | 100.000,00 | 811.788,00 |
| 4.4. | Zimsko održavanje cesta | 150.000,00 | 59.182,20 |
|  | UKUPNO: | 650.000,00 | 308.274,90 |
| 5. | Održavanje groblja |  |  |
| 5.1. | Čišćenje groblja u Brckovljanima | 12.000,00 | 11.004,00 |
| 5.2. | Čišćenje groblja u Lupoglavu | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 5.3. | Saniranje smeća na grobljima | 10.000,00 | 5.000,00 |
|  | UKUPNO: | 30.000,00 | 25.004,00 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 6.1. | Popravci i izmjena rasvjetnih tijela | 100.000,00 | 89.728,62 |
| 6.2. | Utrošak električne energije | 250.000,00 | 289.908,78 |
|  | UKUPNO: | 350.000,00 | 379.637,40 |

REKAPITULACIJA

| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 150.000,00 | 85.582,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina | 45.000,00 | 12.697,66 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 15.000,00 | 23.759,50 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta i putova | 650.000,00 | 308.274,90 |
| 5. | Održavanje groblja | 30.000,00 | 25.004,00 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete | 350.000,00 | 379.637,40 |
|  | U K U P N O: | 1.240.000,00 | 834.955,46 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o Izvršenju objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/06-01/30

Ur.broj: 238/04-06-8

Dugo Selo, 24.03.2006.