| Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03. pročišćeni tekst i 82/04. i 110/04.), te članka 29. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 03/09.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 6. sjednici održanoj 07. prosinca 2009. godine donijelo je |  |
| --- | --- |

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
na području Općine Brckovljani u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom  planira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2010. godini za:

| A) | 1. | javne površine |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | nerazvrstane ceste |
|  | 3 | groblje i |
|  | 4 | javnu rasvjetu |

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 4. prednjeg stavka financirat će se iz:

|  |  | Planirani iznos u kunama |
| --- | --- | --- |
| 1. | komunalnog doprinosa | 4.400.000,00 kn |
| 2. | proračuna | 1.700.000,00 kn |
| 3. | naknada za koncesiju | 35.000,00 kn |
| 4 | drugih izvora |  |
|  | - zakupnine | 120.000,00 kn |
|  | - ostali prihodi | 4.215.000,00 kn |
|  | UKUPNO (1-4): | 10.470.000,00 kn |

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

| B) | 1. | opskrbu pitkom vodom, |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i |
|  | 3. | opskrbu plinom |

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 3. prednjeg stavka financirati će se iz:

|  |  | Planirani iznos u kunama |
| --- | --- | --- |
| 1. | cijene komunalne usluge | 700.000,00 kn |
| 2. | naknade za priključenje | 800.000,00 kn |
| 3. | proračuna | 2.300.000,00 kn |
| 4. | naknade za koncesije | 180.000,00 kn |
| 5. | drugih izvora |  |
|  | - učešće građana | 10.000,00 kn |
|  | - zakupnina i | 130.000,00 kn |
|  | - ostali prihodi | 9.893.000,00 kn |
|  | UKUPNO (1-5): | 14.013.000,00 kn |
|  | UKUPNO (A+B): | 24.483.000,00 kn |

Članak 3.

Objekti i prihodi navedeni u članku 1. i 2. ovog Programa raspoređuju se prema sljedećoj tabeli:

|  | NAZIV OBJEKTA | Planirani iznos u kunama | NAPO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. KOMUNALNI OBJEKTI |  |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE |  |  |
| 1.1. | Glavni projekt pješačke staze Božjakovina - Brckovljani - Prikraj -Gračec uz Ž-3034 | 180.000,00 |  |
| 1.2. | Idejni projekt pješačke staze u Hrebincu uz L-31039 | 70.000,00 |  |
| 1.3. | Izgradnja pješačke staze Božjakovina - Brckovljani - Gračec uz L-31111 i Ž-3076 | 1.500.000,00 |  |
| 1.4. | Izgradnja pješačke staze Božjakovina - Brckovljani - Prikraj -Gračec uz Ž-3034 | 500.000,00 |  |
| 1.5. | Izgradnja pješačke staze Brckovljani - Prikraj - Gornja Greda - Lupoglav uz Ž-3074 | 2.350.000,00 |  |
| 1.6. | Izgradnja pješačke staze u Prečecu uz Ž-3074 | 1.400.000,00 |  |
|  | UKUPNO(1): | 6.000.000,00 |  |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |
| 2.1. | Asfaltiranje ulica na području Općine Brckovljani | 500.000,00 |  |
| 2.2. | Izgradnja prometnih površina u zoni gospodarske namjene K-1 Božjakovina | 250.000,00 |  |
| 2.3. | Izgradnja prometnica u zoni društvene namjene Božjakovina | 300.000,00 |  |
|  | UKUPNO(2): | 3.300.000,00 |  |
| 3. | GROBLJA |  |  |
| 3.1. | Izgradnja i uređenje groblja u Brckovljanima, grobnice, okviri, ograda, staze. | 500.000,00 |  |
| 3.2. | Izgradnja i uređenje groblja u Lupoglavu, ograda, staze, okviri | 500.000,00 |  |
|  | UKUPNO (3): | 1.000.000,00 |  |
| 4. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| 4.1. | Izgradnja javne rasvjete u zoni gospodarske namjene K-1-3 Božjakovina | 120.000,00 |  |
| 4.2. | Izvedba javne rasvjete u novo izgrađenim ulicama | 50.000,00 |  |
|  | UKUPNO (4): | 170.000,00 |  |
|  | UKUPNO "A" (1-4) | 10.470.000,00 |  |
|  | B. KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA |  |  |
| 5. | OPSKRBA VODOM |  |  |
| 5.1. | Rekonstrukcija vodovoda Brckovljani - Gornja Greda - Lupoglav | 100.000,00 |  |
| 5.2. | Rekonstrukcija magistralnog vodovoda (izmicanje) ispod gospodarske zone K-1-3 Božjakovina | 2.800.000,00 |  |
| 5.3. | Izgradnja novih uličnih vodovoda | 100.000,00 |  |
|  | UKUPNO (5): | 3.000.000,00 |  |
| 6. | OBJEKTI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |
| 6.1. | Projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Hrebinec i Kusanovec | 299.000,00 |  |
|  | Projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lupoglav, Prečec, Tedrovec | 299.000,00 |  |
| 6.2. | Izgradnja sekundarnih kanala fekalne odvodnje Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić, Štakorovec | 1.000.000,00 |  |
| 6.3. | Izgradnja odvodnje oborinskih voda u gospodarskoj zoni K-1 Božjakovina | 200.000,00 |  |
| 6.4. | Izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda Božjakovina, Brckovljani, Prikraj, Gračec, Stančić i Štakorovec (kolektor A i B i sabirna mreža) | 550.000,00 |  |
| 6.5. | Izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda Gornja Greda -Lupoglav | 3.845.000,00 |  |
| 6.6. | Izgradnja pročistača otpadnih voda u Božjakovini | 4.000.000,00 |  |
|  | UKUPNO (6): | 10.193.000,00 |  |
| 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |
| 7.1. | Rekonstrukcija plinovoda Brckovljani - Gornja Greda - Lupoglav | 100.000,00 |  |
| 7.2. | Rekonstrukcija plinovoda u Brckovljanima i Prikraju uz D-41 | 100.000,00 |  |
| 7.3. | Rekonstrukcija (izmicanje) magistralnog plinovoda ispod gospodarske zone u Božjakovini | 520.000,00 |  |
| 7.4. | Izgradnja plinske mreže u novim ulicama | 100.000,00 |  |
|  | UKUPNO (7): | 820.000,00 |  |
|  | UKUPNO "B" (5-7): | 14.013.000,00 |  |
|  | UKUPNO (A+B): | 24.483.000,00 |  |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2010. godine i biti će objavljen u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Božo Graberec v.r. |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/09-01/92

Ur.broj: 238/04-09-12

Dugo Selo, 07.12.2009.