| Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03.pročišćeni tekst i 82/04. i 110/04.) te članka 9. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 10/06.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 31. sjednici održanoj 07. travnja2009. godine prihvatilo je |  |
| --- | --- |

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
na području Općine Brckovljani u 2008. godini

Članak 1.

Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godinu odnosi se na:

A)

| 1. | javne površine |
| --- | --- |
| 2. | nerazvrstane ceste |
| 3. | groblje i |
| 4. | javnu rasvjetu |

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 4. prednjeg stavka financiralo se iz:

|  |  | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalnog doprinosa | 2.000,571,70 |
| 2. | Proračuna | 1.000.000,00 |
| 3. | Naknada za koncesiju | 46.728,71 |
| 4. | Drugi izvori |  |
|  | - zakupnine | 4.850,00 |
|  | - ostali prihodi | 433.389,59 |
|  | UKUPNO (1-4) | 3.485.540,00 |

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

B)

| 1. | opskrbu pitkom vodom, |
| --- | --- |
| 2. | odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i |
| 3. | opskrbu plinom |

Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. do 3. prednjeg stavka financiralo se iz:

|  |  | IZVRŠENJE U KUNAMA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cijene komunalne usluge | 853.544,47 |
| 2. | Naknade za priključenje | 1.087.000,00 |
| 3. | Proračuna | 1.200.000,00 |
| 4. | Naknade za koncesije | 12.370,67 |
| 5. | Učešće građana | 1.692.000,00 |
| 6. | Zakupnina | 25.793,59 |
| 7. | Ostali prihodi | 2.699.326,95 |
|  | UKUPNO (1-7) | 7.570.035,68 |

Članak 3.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini izvršena je prema iskazu u slijedećoj tabeli:

|  | NAZIV OBJEKTA | izvršenje u kunama |
| --- | --- | --- |
|  | A. KOMUNALNI OBJEKTI |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE |  |
| 1.1. | Glavni projekt izgradnje nogostupa | 167.000,50 |
| 1.2. | Idejno rješenje nogometnog igrališta u Božjakovini |  |
| 1.3. | Izgradnja pješačke staze - nogostupa | 1.000.550,00 |
| 1.4. | Uređenje zelenih površina | 32.001,52 |
| 1.5. | Uređenje igrališta u Tedrovcu |  |
| 1.6. | Glavni projekt i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini | 122.074,18 |
| 1.7. | Izgradnja spomenika i uređenje okoliša | 151.272,00 |
| 1.8. | Uređenje igrališta u Stančiću i Božjakovini | 194.972,84 |
| 1.9. | Izgradnja autobusnih stanica i uređenje |  |
| 1.10. | Izgradnja igrališta u Hrebincu | 264.642,48 |
|  | UKUPNO (1): | 1.932,513,52 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |
| 2.1. | Asfaltiranje ulica na području Općine Brckovljani |  |
| 2.2. | Prometne površine u zoni K-1 Božjakovina | 948.008,22 |
| 2.3. | Prometnice u zoni društvene namjene | 136.884,06 |
| 2.4. | Izgradnja mosta u Tedrovcu | 430.071,00 |
| 2.5. | Postava prometnih znakova |  |
|  | UKUPNO (2): | 1.514.963,28 |
| 3. | GROBLJA |  |
| 3.1. | Detaljni planovi groblja | 38.064,00 |
| 3.2. | Izgradnja groblja u Brckovljanima |  |
| 3.3. | Izgradnja groblja u Lupoglavu |  |
| 3.4. | Izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima |  |
|  | UKUPNO (3): | 38.064,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA |  |
| 4.1. | Projekt javne rasvjete u zoni K-1 Božjakovina |  |
| 4.2. | Izgradnja javne rasvjete u zoni K-1 Božjakovina |  |
|  | UKUPNO (4): |  |
|  | UKUPNO A (1-4): | 3.485.540,00 |
|  | B. KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA |  |

| 5. | OPSKRBA VODOM |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Glavni projekt rekonstrukcije magistralnog vodovoda Brckovljani -Lupoglav | 103.700,00 |
| 5.2. | Idejni i glavni projekt izmicanja vodovoda u gospodarskoj zoni K 1-3 Božjakovina | 127.124,00 |
| 5.3. | Geodetski snimak za projekt rekonstrukcije vodovoda Brckovljani - Lupoglav | 72.673,51 |
| 5.4. | Izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni K 1 Božjakovina | 568.884,94 |
| 5.5. | Rekonstrukcija vodovoda Brckovljani -Lupoglav | 1.706.204,93 |
| 5.6. | Izgradnja vodovoda Štakorovečki brijeg | 807.138,40 |
| 5.7. | Izgradnja uličnih vodovoda | 146.611,20 |
|  | UKUPNO (5): | 3.532.336,98 |
| 6. | OBJEKTI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |

| 6.1. | Glavni projekt sekundarni kanali |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Glavni projekt odvodnje fekalnih voda Gornja Greda i Lupoglav |  |  |
| 6.3. | Glavni projekt uređaja za pročišćavanje | 274.320,30 |  |
| 6.4. | Geodetska podloga glavnog projekta uređaja za pročišćavanje |  |  |
| 6.5. | Geodetska podloga za odvodnju fekalnih voda u naselju Prikraj, Brckovljani, Gračec, Štakorovec, Gornja Greda i Lupoglav |  |  |
| 6.6. | Izgradnja kanalizacije | 2.530.085,60 |  |
| 6.7. | Izgradnja pročistača |  |  |
| 6.8. | Izgradnja kanalizacije (sa ministarstvom) | 654.668,89 |  |
|  | UKUPNO (6): | 3.459.074,79 |  |
| 7. | OPSKRBA PLINOM |  |  |

| 7.1. | Glavni projekt rekonstrukcije plinovoda Brckovljani - Lupoglav | 85.400,00 |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Izgradnja uličnih plinovoda | 113.701,93 |
| 7.3. | Projekt izmicanja plinovoda u gospodarskoj zoni |  |
| 7.4. | Rekonstrukcija plinovoda Brckovljani - Lupoglav | 379.521,98 |
|  | UKUPNO (7): | 578.623,91 |
|  | UKUPNO B (5-7): | 7.570.035,68 |
|  | UKUPNO (A+B): | 11.055.575,68 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini objavit će se u Službenom glasniku općine Brckovljani.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI Milan Kralj |
| --- | --- |

Klasa: 021-05/09-01/24

Ur.broj: 238/04-09-10

Dugo Selo, 07.04.2009.