Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N br. 68/18., 110/18., 32/20. 145/24.), članka 69. stavak 4. Zakona o šumama (N.N. br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20,  101/23, 36/24.), te članka 23. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani broj 01/18, 02/20, 09/20, 02/21,04/22 i 5/23) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 06. sjednici održanoj 02.12.2025. godine donosi:

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Brckovljani (u daljnjem tekstu: Općina) za 2026. godinu za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 eura, financirat će se kako slijedi:

- Nerazvrstane ceste

| Rb. | NAZIV | IZNOS u eur | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prometnica u Zoni gospodarske namjene Stančić 1,2,3, asfaltiranje | 300.000,00 | Prihod od prodaje zemlje-300.000,00 |
| 1.1. | Stručni nadzor | 15.000,00 |  |
| 1.2. | Izgradnja | 285.000,00 |  |
| 2. | Prometnica u stambenom naselju Gornje Dvorišće | 2.700.000,00 | Opći prih. i primici-594.900,00 EU-1.000.000,00 Prihodi od prodaje-105.100,00 Ostale pomoći-1.000.000,00 |
| 2.1. | Stručni nadzor | 135.000,00 |  |
| 2.2. | Izgradnja | 2.565.000,00 |  |
| UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE |  | 3.000.000,00 |  |
| SVEUKUPNO GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |  | 3.000.000,00 |  |

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 3.

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 5.190.000,00 eura, financirat će se kako slijedi:

- Nerazvrstane ceste

| Rb. | NAZIV | IZNOS u eurima | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produžetak prometnice u Zoni gospodarske namjene-3 Božjakovina | 1.140.000,00 | Ost. pomoći-750.000,00 EU-250.000,00 Prih. za posebne namjene-140.000,00 |
| 1.1. | Stručni nadzor | 57.000,00 |  |
| 1.2. | Izgradnja | 1.083.000,00 |  |
| UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE |  | 1.140.000,00 |  |

- Javne zelene površine

| Rb. | NAZIV | IZNOS u eurima | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Park Božjakovina | 2.500.000,00 | EU-2.400.000,00 Opći prihodi i primici-100.000,00 |
| 1.1. | Stručni nadzor | 125.000,00 |  |
| 1.2. | Izgradnja | 2.365.000,00 |  |
| 1.3. | Vođenje projekta | 10.000,00 |  |
| 2. | Dječja igrališta-padel | 100.000,00 | Prih. od prodaje zemlje-100.000,00 |
| 2.1. | Projektiranje | / |  |
| 2.2. | Izgradnja | 95.000,00 |  |
| 2.3. | Stručni nadzor | 5.000,00 |  |
| UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE |  | 2.600.000,00 |  |

- Groblja

| Rb. | NAZIV | IZNOS u eurima | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mrtvačnica na groblju Brckovljani sa parkiralištem | 1.150.000,00 | prihod od prodaje-150.000,00 EU-500.000,00 Ostale pomoći-500.000,00 |
| 1.1. | Izgradnja | 1.092.500,00 |  |
| 1.2. | Stručni nadzor | 57.500,00 |  |
| 2. | Grobnice na groblju u Brckovljanima i Lupoglavu | 300.000,00 | Ost. prihodi za posebne namjene-300.000,00 |
| 2.1. | Izgradnja | 300.000,00 |  |
| UKUPNO GROBLJE |  | 1.450.000,00 |  |

REKAPITULACIJA

| Rb. | NAZIV | IZNOS u eurima |
| --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | 3.000.000,00 |
| 1.1. | Nerazvrstane ceste | 3.000.000,00 |
| 2. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | 5.190.000,00 |
| 2.1. | Nerazvrstane ceste | 1.140.000,00 |
| 2.2. | Javne zelene površine | 2.600.000,00 |
| 2.3. | Groblja | 1.450.000,00 |
| SVEUKUPNO 1+2 |  | 8.190.000,00 |

Članak 4.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 8.190.000,00 eura.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Brckovljani“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

KLASA: 363-01/25-01/011

URBROJ: 238-4-1-25-1

Brckovljani, 02.12.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRCKOVLJANI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Stjepan Vinojčić v.r.