PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE BRCKOVLJANI

ZA  RAZDOBLJE 2025.-2029. GODINE

# Rujan, 2025. godine

# UVODNA RIJEČ NAČELNIKA

Poštovani sugrađani,

Provedbeni program Općine Brckovljani za razdoblje 2025.-2029. godine strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Njime će biti definirane mjere, aktivnosti te razvojni projekti Općine Brckovljani za nadolazeće razdoblje.

Provedbenim programom obuhvatili smo većinu aktivnosti i područja djelovanja Općine Brckovljani, s ciljem kontinuiranog unapređenja kvalitete života svih naših stanovnika.

Naš primarni cilj je realizirati što veći broj planiranih projekata i programa, pri čemu će važnu ulogu imati dostupnost financijskih sredstava – iz fondova Europske unije, nacionalnih i županijskih izvora, kao i iz vlastitih općinskih prihoda.

Važno je naglasiti kako Provedbeni program ne doživljavamo kao statičan dokument, već kao proces koji ćemo neprestano preispitivati i prilagođavati sukladno novim okolnostima i potrebama zajednice.
On predstavlja smjernicu i temelj za daljnji razvoj naše općine te bolji i kvalitetniji život svih njezinih stanovnika. Naš rad temelji se na transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti za suradnju sa svim dionicima – građanima, mjesnim odborima, udrugama, poduzetnicima i institucijama.

U sljedećem razdoblju poseban naglasak stavit ćemo na:

- unaprjeđenje i modernizaciju komunalne i prometne infrastrukture,

- razvoj gospodarstva i poticanje poduzetništva,

- jačanje obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja,

- proširenje i poboljšanje socijalnih usluga,

- aktivno povlačenje sredstava iz EU fondova i ostalih dostupnih izvora.

Razvoj općine zajedničko je djelo svih njezinih stanovnika. Samo kroz otvoren dijalog, međusobno poštovanje i aktivno uključivanje možemo izgraditi zajednicu u kojoj svatko ima svoje mjesto, svoj glas

i priliku doprinijeti njezinu napretku. Zajedno stvaramo općinu po mjeri čovjeka – sigurnu i usmjerenu prema budućnosti.

NAČELNIK, Tihomir Đuras,

# 1.UVOD

## 1.1.Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Općine Brckovljani

U razdoblju do 2025. godine važeći strateški akt Općine Brckovljani  bio je Provedbeni program  Općine Brckovljani za razdoblje 2021.-2025. godine.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

## 1.2.Zakonodavni okvir

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17 i 151/22) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17 i 151/22),  Vlada Republike Hrvatske je 2023 godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovima razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021-2027. godine).

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Brckovljani za razdoblje 2025-2029. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti Općine Brckovljani, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) i Planom razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine. Obvezni sadržaj Provedbenog programa Općine Brckovljani za period 2025-2029. utvrđen je člankom 12. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). i Uputama za izradu provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument: UI-PPJLP(R)S-Inačica:1.1.).

## 1.3.Samoupravni djelokrug rada

Općina Brckovljani obavlja poslove lokalnog značaja kojima se indirektno ostvaruju potrebe građana, a koji Ustavom ili zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima. Poslovi u okviru samoupravnog djelokruga u sferi društvenih djelatnosti koje Općina obnaša, između ostalog su:

- briga o potrebama i interesima stanovnika (predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, kultura i šport)

- osnivanje pravnih osoba radi ostvarivanja društvenih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva

- poticanje primjene mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba te obavljanje poslova socijalne skrbi

- poticanje udruga građana

- očuvanje povijesnog i kulturnog nasljeđa

- osiguravanje uvjeta za protupožarnu i civilnu zaštitu

- uređivanje ostalih poslova vitalnih za gospodarski, društveni i socijalni napredak

Općinska uprava Općine Brckovljani broji ukupno 10 zaposlenika i 1 dužnosnika. Visoku stručnu spremu ima 3 zaposlenika, 2 višu, a 5 zaposlenika je sa srednjom stručnom spremom. Prema spolnoj strukturi više je žena  nego muškaraca.

Općinska uprava sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani (Sl.gl. 06/23, 10/24 i 12/24) organizirana je kroz Jedinstveni upravni odjel koji ima:

- Odjeljak za društvene i komunalne djelatnosti i razvojne projekte

- Odjeljak za računovodstvo i komunalne prihode

- Vlastiti pogon

Za izradu analize stanja korišteni su interni i eksterni relevantni podaci, poput Izvješća o stanju i prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024., Izvješća o izvršenju proračuna Općine Brckovljani, podataka Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore i drugih nacionalnih institucija i službenih baza podataka.

## 1.4. Strateški okvir

NRS 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:

- Pametnija Europa (Smarter Europe),

- Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),

- Povezanija Europa (More connected Europe),

- Socijalnija Europa (More social Europe) i

- Europa bliža građanima (Europe closer to citizens)

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC):

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

Nadalje, Provedbeni program Općine Brckovljani za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine usklađen je s posebnim ciljevima Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. Strateški okvir Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. sastoji se od slijedećih posebnih ciljeva i mjera:

Posebni cilj 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

Mjera1.2.: Razvoj kontinentalnog turizma

Posebni cilj 2.  Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela

Mjera 2.1. Razvoj ekološke proizvodnje hrane

Mjera 2.2. Unapređenje socio-ekonomskih uvjeta sela i poljoprivrednika

Mjera2.3. Razvoj pametnih sela

Posebni cilj 3.Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara

Mjera 3.1. Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost

Mjera 3.2. Prilagodba na učinke klimatskih promjena

Mjera 3.3. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera 3.4. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja

Mjera 3.5. Zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih vrijednosti

Mjera 3.6. Zaštita i održivo korištenje  kulturnih vrijednosti

Posebni cilj 4.Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

Mjera 4.1. Otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava

Mjera 4.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga

Mjera 4.3. Unapređenje odgojno-obrazovnih usluga

Mjera 4.4. Razvoj ljudskih resursa i kvalificirane radne snage

Dokument je usklađen s višegodišnjem financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021-2027. definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018) 375 final).

# 2.ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

## 2.1. Osnovni podaci

### Položaj i smještaj

Općina Brckovljani nalazi se u Zagrebačkoj županiji. Zagrebačka županija, s površinom od 3.061,69 km2  (5,4% površine RH) i 299.985 stanovnika (oko 7,75%) jedna je od prostorno većih  i gušće naseljenijih hrvatskih županija. Općina Brckovljani na istoku graniči s gradom Ivanić Gradom i općinom Kloštar Ivanić, na sjeveru s gradom Vrbovcem i gradom Sveti Ivan Zelina, a na zapadu s gradom Dugo Selo i općinom Rugvica.

Kada je riječ o prometnom položaju, Općina Brckovljani ima vrlo povoljan geostrateški položaj. Nadalje, zračna luka Zagreb udaljena je 28 km od Brckovljana, a morska luka Rijeka 190 km. Dodatno, umjereno topla kišna klima u kojoj su oborine jednoliko raspoređene tijekom godine dodatno olakšava razvoj ruralnog dijela Općine, a samim time i pozitivno utječe na rast i razvoj gospodarstva Općine Brckovljani.

Slika 1. Administrativni ustroj Zagrebačke županije

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013. – 2016. godine, (izrada: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, siječanj 2017., objava: „Glasnik Zagrebačke županije“, broj 5/17).

Područje Općine Brckovljani ima površinu od 69,8 km2 i zauzima 2,3% površine Zagrebačke županije koja iznosi 3.060,35 km2  Dio je zagrebačke metropolitanske zone, a od sjedišta županije Općina Brckovljani udaljena je 30-tak kilometara.

Na području Općine Brckovljani nalazi se 13 naselja: Božjakovina, Brckovljani, Gornja Greda, Gornje Dvorišće, Gračec, Hrebinec, Kusanovec, Lupoglav, Prečec, Prikraj, Stančić, Štakorovec i Tedrovec. Općina Brckovljani  nalazi se u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb.

## 2.2.Društvo

2.1. Stanovništvo

U općini Brckovljani, prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, živio je 5.876 stanovnik, te je za 961 osobu smanjen broj stanovnika u odnosu na popis iz 2011. godine, što u postotnom iznosu znači pad od (smanjenje za 14,06 %). Sukladno tome, možemo konstatirati kako je u Općini Brckovljani prisutan trend depopulacije, koji je dominantan trend na području čitave Republike Hrvatske.

Prema službenim podacima, prosječna gustoća naseljenosti iznosi 84,2 stanovnika na km2. Prosječna gustoća naseljenosti na području Zagrebačke županije iznosi 98 stanovnika na km2, dok je prosječna gustoća naseljenosti u Republici Hrvatskoj 68,4 stanovnika na km2.

Tablica 1. Broj stanovnika prema naseljima

| Ime naselja | Broj stanovnika |  | Indeks (2021./2011.) | % Rasta/pada stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011. | 2021. |  |  |
| Božjakovina | 178 | 144 | 0,81 | -19,10% |
| Brckovljani | 1.542 | 1.368 | 0,89 | -11,28% |
| Gornja Greda | 625 | 562 | 0,90 | -10,08% |
| Gornje Dvorišće | 66 | 61 | 0,92 | -7,58% |
| Gračec | 1.127 | 915 | 0,81 | -18,81% |
| Hrebinec | 242 | 242 | 1,00 | 0,00% |
| Kusanovec | 49 | 44 | 0,90 | -10,20% |
| Lupoglav | 1.086 | 948 | 0,87 | -12,71% |
| Prečec | 220 | 169 | 0,77 | -23,18% |
| Prikraj | 603 | 512 | 0,85 | -15,09% |
| Stančić | 687 | 545 | 0,79 | -20,67% |
| Štakorovec | 315 | 298 | 0,95 | -5,40% |
| Tedrovec | 97 | 68 | 0,70 | -29,90% |
| Ukupno | 6.837 | 5.876 | 0,86 | -14,06% |
| Zagrebačka županija | 317.606 | 299.985 | 0,94 | -5,55% |
| Republika Hrvatska | 4.284.889 | 3.871.833 | 0,90 | -9,64% |

Izvor: DZS

Negativne demografske trendove u Općini Brckovljani potvrđuju brojke o broju doseljenih i odseljenih stanovnika. U periodu 2011.-2021. godine broj doseljenih stanovnika iznosi 1.948, a broj odseljenih 1.948. Dakle, zbog migracija stanovništva smanjen je broj stanovnika za 350 stanovnika.

Jedan od ključnih čimbenika trenda depopulacije svakako je negativan prirodan priraštaj koji se prisutan na području Općine Brckovljani. Ukoliko promatramo razdoblje 2011.-2021. godine, broj umrlih  je kroz godine konstantno veći od broja rođenih. Naime, u tom istom periodu rođeno je 697 stanovnika, a umrlo 750 stanovnika. Dakle, negativan prirodni priraštaj iznosi -53 stanovnika. U periodu 2022.-2023. godine prirodni priraštaj iznosio je -10 stanovnika.

Tablica 2. Doseljeni i odseljenih na području općine Brckovljani

| Godina | Doseljeni | Odseljeni |
| --- | --- | --- |
| 2011. | 174 | 154 |
| 2012. | 167 | 161 |
| 2013. | 175 | 178 |
| 2014. | 188 | 244 |
| 2015. | 165 | 252 |
| 2016. | 149 | 281 |
| 2017. | 178 | 227 |
| 2018. | 165 | 199 |
| 2019. | 169 | 220 |
| 2020. | 161 | 155 |
| 2021. | 257 | 227 |
| Ukupno | 1.948 | 2.298 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Kada je riječ o spolnoj strukturi stanovništva, u Općini Brckovljani (Popis 2021.godine) živi neznatno više osoba muškog spola (2.985 brojem tj. oko 50,8%), nego ženskog (2.891 brojem odnosno 49,2).

### Odgoj i obrazovanje

Na području Općine Brckovljani u naselju Prikraj nalazi se područni objekt Tratinčica, dječjeg vrtića Didi, koji ima sjedište u Krašiću. Prosječan broj djece 2024./2025. godine iznosio je 193 djece, a 2023./2024. godine iznosio je 176 djece.

Za predškolski odgoj i obrazovanje (dječji vrtić i jaslice) Općina je u razdoblju od 2021. do 2024. godine izdvojila gotovo 3,5 milijuna  EUR-a. Jedan od najvažnijih projekata u Općini Brckovljani izgradnja je dječjeg vrtića u Božjakovini, kojim će se osigurati dodatna mjesta u predškolskoj ustanovi, kao i stvoriti dodatan prostor za učenje i igru najmlađih. Također, u tijeku je izgradnja dječjeg vrtića u Lupoglavu, čime se dodatno proširuje mreža predškolskih ustanova na području općine te podiže kvaliteta života za obitelji s malom djecom.

Program osnovnoškolskog obrazovanja provodi Osnovna škola „Stjepan Radić“ Božjakovina, a provodi se u :

- Matičnoj školi Božjakovina

- Područnoj školi Lupoglav

U obje škole nastava je organizirana u dvije smjene (jutarnja i popodnevna). U školskoj godini 2024/2025. bilo je 65 učitelja i osnovnu školu pohađalo je 585 učenika.

Što se tiče srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, na području Općine Brckovljani, ne postoji niti jedna srednja škola i visokoškolska ustanova. Učenici, nakon završetka osnovne škole, srednjoškolsko obrazovanje stječu najčešće u okolnim gradovima kao što su npr. Dugo Selo i Zagreb. Studenti sa područja Općine Brckovljani studiraju uglavnom na nekom od fakulteta Zagrebačkog sveučilišta. U školskoj godini 2024./2025. bilo je upisano ukupno 86 studenata iz Općine Brckovljani.

### Tržište rada

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa stanjem na dan 31.01.2025. godine na području općine Brckovljani bilo je zaposleno 1.042 zaposlenika, 93,8 % osiguranika zaposleno je kod pravnih o soba, zatim slijede radnici kod fizičkih osoba u postotku od 4,9 % , obrtnici u postotku od 0,9 % te samostalne profesionalne djelatnosti u postotku od 0,5%.

Tablica 3.: Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja

| Osnova osiguranja | Broj osiguranika | % |
| --- | --- | --- |
| Radnici kod pravnih osoba | 977 | 93,8% |
| Obrtnici | 9 | 0,9% |
| Poljoprivrednici | 0 | 0,0% |
| Samostalne profesionalne djelatnosti | 5 | 0,5% |
| Radnici kod fizičkih osoba | 51 | 4,9% |
| Ukupno | 1.042 | 100,0% |

Izvor podataka: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, stanje na dan 31.01.2025.

Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krajem travnja 2025. godine 2021. bilo je nezaposleno 117 osoba iz Općine Brckovljani što predstavlja smanjenje za 32 % u odnosu na stanje 2021. godine. Sukladno tome, može se reći kako je situacija na tržištu rada Općine Brckovljani povoljnija u 2025. godini, nego što je to bila 2021. godine

Prema spolnoj strukturi veći je broj nezaposlenih muškaraca, a prema školskoj spremi 5 osobe su bez škole, 27 s završenom osnovnom školom, 70 sa srednjom školom, 8 sa višom školom i 7 sa završenim fakultetom.

## 2.3. Gospodarstvo

### Indeks razvijenosti

Indeks razvijenosti kompozitni je pokazatelj sastavljen od društveno-gospodarskih indikatora kojim mjerimo stupanj razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Općina Brckovljani prema indeksu razvijenosti za 2024. godinu nalazi se u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih JLS (5. skupina) sa indeksom razvijenosti koji iznosi 100,159.

### Poduzetništvo i obrt

Trgovačko društvo u vlasništvu Općine Brckovljani je Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o., a u suvlasništvu Općine Brckovljani je trgovačko društvo Dukom plin d.o.o. i trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke Županije d.o.o.

U Općini Brckovljani je prema podacima FINA-e za  31.12.2023. godine registrirano 156  trgovačkih društava koja zapošljavaju 676 djelatnika.

Obrtništvo u Općini Brckovljani ima dugu tradiciju, te je ulaganje u obrtničku infrastrukturu svakako jedno od važnijih mjera u pogledu razvoja. Obrtništvo u Općini Brckovljani, ali i u cijeloj Republici Hrvatskoj, je u konstantnom padu zadnjih nekoliko godina, te je svako investicijsko ulaganje za očuvanje obrtništva dobro došlo. Na području Općine Brckovljani prema evidenciji Obrtnog registra u lipnju 2025. godine registrirano je 85 obrta (studenom 2021. godine bilo je registrirano je 65 obrta).

### Gospodarske zone

Prostornim planom uređenja Općine Brckovljani utvrđeno je nekoliko gospodarskih zona koje su navedene u slijedećoj tablici.

Tablica 4. Gospodarske zone na području Općine Brckovljani

| Naziv gospodarskih zona | Ukupna površina u ha | Tip zone | Stupanj aktivacije zone |
| --- | --- | --- | --- |
| K 1-2 Božjakovina | 13 | Mala zona | Neaktivna zona |
| K 3 Božjakovina | 80 | Srednja zona | aktivna zona |
| Stambeno poslovna zona Božjakovina | 6 | Mikro zona | Neaktivna zona |
| K 5 Božjakovina | 4,7 | Mikro zona | Neaktivna zona |
| Gornje Dvorišće | 15,1 | Mala zona | Neaktivna zona |
| Lupoglav | 11,29 | Mala zona | Neaktivna zona |
| Stančić 1,2,3 | 57,82 | Srednja zona | Neaktivna zona |
| Potok Tedrovec | 25 | Mala zona | Neaktivna zona |

Izvor: Prostorni plan uređenja Općine Brckovljani

U gospodarskoj zoni Božjakovina nalazi se 36 tvrtki koje ukupno zapošljavaju oko 450 djelatnika.

Tijekom razdoblja od 2021. do 2025. godine, a zatim i u razdoblju od 2025. do 2029., kontinuirano se objavljuju novi natječaji za prodaju zemljišta unutar zone, s ciljem privlačenja investitora i daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti na tom području.

### Poljoprivreda

Po tradiciji seoskog prostora, gotovo svako domaćinstvo se na neki način bavilo poljoprivredom. Potencijali razvoja poljoprivrede postoje, ali moraju se stvoriti preduvjeti kako bi se dodatno potaknulo trenutačno stanovništvo na području Općine da sve više ulaže u poljoprivrednu proizvodnju.

Na području Općine Brckovljani 31. prosinca 2024. godine, prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi u Upisniku poljoprivrednika, bilo je upisano 201 poljoprivredno gospodarstvo, a poljoprivredno zemljište je iznosilo 2.357,17 ha od čega su 92,7 % oranice.

Daljnji razvoj poljoprivrede potrebno je provoditi u skladu s načelima održivog razvoja, što će se osigurati kroz održavanje sustavne edukacije poljoprivrednika te adekvatne implementacije stečenih znanja.

Općina Brckovljani subvencionira umjetno osjemenjivanje krava i krmača poljoprivrednicima.

### Turizam

Turizam je jedna od važnih gospodarskih grana kojom se na efikasan način predstavlja pozitivan imidž određenog kraja, a isto tako utječe na donošenje financijske dobiti i zapošljavanje. Lokalne zajednice moraju prepoznati važnost ove gospodarske djelatnosti i prije svega odrediti svoje prioritete u turističkoj ponudi kao i vrste turizma koje žele razvijati.

Obzirom na potencijal u razvoju lova i vinogradarstva te kulturno-povijesnih vrijednosti postoji mogućnost razvoja lovnog, etno-gastronomskog i izletničkog turizma te da se razviju manji smještajni kapaciteti pozicionirani na prikladnim mjestima, povezani međusobno vinskom cestom.

## 2.4. Infrastruktura

#### Cestovna infrastruktura

Prometni položaj Općine Brckovljani iznimno je povoljan budući da je područje Općine kvalitetno prometno povezano sa gradom Zagrebom, županijskim i lokalnim cestama kao i okolnim gradovima među kojima su Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec.

Duljina županijskih cesta na području Općine Brckovljani iznosi 21,8 km, dok duljina lokalnih cesta na području Općine iznosi 11,2 km. Kada zbrojimo duljine javnih cesta, sveukupni broj javnih cesta na području Općine iznosi 32,9 km.

Nerazvrstanih cesta na području Općine ima oko 120 km, od čega je 80 km asfaltirano, a ostalo su makadami i poljski putovi.

Za izgradnju cesta u periodu ( 2021.-2024.) utrošeno je ukupno 770.547,56 EUR-a.

#### Željeznički promet

Područje Općine Brckovljani presijecaju dvije željezničke pruge koje su Odlukom o razvrstavanju željezničkih pruga (Narodne novine, br. 81/06 i 13/07) razvrstane u željezničke pruge od značaja za međunarodni promet. Središnjim dijelom Općine prolazi međunarodna željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Budimpešta, a južnim dijelom također međunarodna pruga Zagreb – Vinkovci – Beograd. To su pruge: M103 Dugo Selo–Novska i M201 Državna granica – Botovo – Dugo Selo. Obje pruge su elektrificirane jednokolosječne.

#### Zračni promet

Na prostoru Općine Brckovljani nalaze se dva letjelišta koja se koriste za potrebe poljoprivredne djelatnosti. Letjelište kod Štakorovca ima betonsku poletno-sletnu stazu dužine oko 500 metara, dok letjelište „Prečec“ smješteno južno od Lupoglava koristi zaravnatu travnatu površinu. Područje Općine Brckovljani cestovnim putem udaljeno je 36,50 kilometara od Zračne luke Zagreb.

#### Komunalna infrastruktura

#### Vodno-gospodarski sustav

Djelatnost vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Brckovljani obavlja trgovačko društvo „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije“ sa sjedištem u Zagrebu. Prema podacima iz studije „Osnovne postavke koncepcije razvitka vodoopskrbe na području Zagrebačke županije – novelacija“ iz 2007. godine opskrbljenost stanovništva Općine Brckovljani putem jave vodoopskrbe iznosila je 75%, dok se prema najnovijim podacima može zaključiti da je opskrbljenost pitkom vodom područja Općine u potpunosti riješena. Također je utvrđeno da sva naselja imaju izgrađenu vodoopskrbnu mrežu.

Tablica 3. Vodoopskrba Općine Brckovljani

| JLS | Vodoopskrba |  |  |  |  | Tko upravlja javnom vodoopskrbom/javni isporučitelj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokrive-nost % | Broj stanovnika priključenih na vodovod | Broj kućanstava priključenih na vodovod u % | Broj vodospre-ma | Broj javnih cisterni |  |
| Brckovljani | 95 | 5398 | 79 | / | / | Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. |

Izvor: viozz.hr

#### Energetski sustav

Opskrba električnom energijom područja Općine je u nadležnosti tvrtke HEP-ODS d.o.o. Elektroopskrba sjevernog dijela Općine u nadležnosti je pogona Zagreb, a vrši se preko 30 kV i 10 kV mreže iz 110/30/10 kV TS Dugo Selo. Elektroopskrba preostalog manjeg južnog dijela Općine (naselja Lupoglav, Prečec i Tedrovec) u nadležnosti je Elektre Križ, a vrši se preko 10 kV mreže iz 35/10 kV TS Ivanić-Grad. Transformacija električne energije iz 10 kV u 0,4 kV napon vrši se preko 40 trafostanica od čega ih 9 (22,5%) pripada elektroopskrbnoj mreži elektre Križ. Sva naselja imaju javnu rasvjetu.

#### Plinoopskrba

Prema podacima lokalnog distributera, tvrtke Dukom plin d.o.o., cjelokupno područje Općine Brckovljani pokriveno je distribucijskom plinoopskrbnom mrežom čija duljina iznosi ukupno 74.915 m.

#### Upravljanje grobljima

Na području Općine nalaze se 2 mjesna groblja, Brckovljani i Lupoglav. Grobljima upravlja Općina Brckovljani. Za oba groblja Prostornim planom uređenja Općine Brckovljani utvrđena su proširenja.

#### Zbrinjavanje komunalnog otpada

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Brckovljani obavlja poduzeće Komunalac Vrbovec d.o.o. na temelju ugovora o koncesiji. Miješani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno, a glomazni otpad odvozi se organizirano dva puta godišnje. Od kolovoza 2014. godine redovito se provodi program odvojenog sakupljanja otpada. Selektivni otpad se odvozi jednom mjesečno.

Sakupljanje u kućanstvima se obavlja putem kanti za komunalni otpad kapaciteta 120 litara, koje čine oko 95% svih kanti. Ukoliko kućanstva imaju potrebu za kantom većeg kapaciteta, dodjeljuje im se kanta kapaciteta 240 litara. Komunalni otpad iz gospodarskih subjekata se sakuplja, najvećim dijelom, putem kontejnera kapaciteta 1.100 litara, a rjeđe, i prema potrebi, putem većih kontejnera, kapaciteta 5.000litara.

Korisnicima stambenih zgrada cijena odvoza miješanog komunalnog otpada naplaćuje se prema broju članova u kućanstvu. Svakom članu zaduženo je 20 litara otpada tjedno. Za one korisnike koji se u Izjavi očituju da žele odvoz biootpada biti će im dodijeljeni spremnici od 40 litara.

Ukupan broj korisnika odvoza komunalnog otpada u 2024. godini bio je 1788 , te broj pravnih osoba je 189.

Prikupljeni komunalni i glomazni otpad zbrinut je na sljedećem odlagalištu:

- Odlagalište Beljavine

Općina Brckovljani posjeduje Reciklažno dvorište smješteno u gospodarskoj zoni Božjakovina. Otvoreno je od 15. rujna 2020., putem projekta sufinanciranog EU sredstvima (Kohezijski fond).

#### Otpadne vode

U Gospodarskoj zoni -3 Božjakovina izgrađen je „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda“ (UPOV) veličine 8.500 ES s II. stupnjem pročišćavanja (SBR tehnologija).

Sustav odvodnje otpadnih voda koji će prihvatiti UPOV obuhvaća naselja Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, Hrebinec, Prikraj, Gračec, Stančić, Štakorovec, Kusanovec, Gornja Greda i Lupoglav. Veći dio sustava je izgrađen te stavljen u funkciju.

## 2.5. Društvene djelatnosti

Sustav društvenih djelatnosti zahtjeva kolektiv i izravno i neizravno zajedništvo udruga i zadruga, podsustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanja te objekte i institucije koje promiču kulturni te športski život Općine Brckovljani.

Unutar sustava društvenih djelatnosti, podsustav obrazovanja uzima vrlo važnu ulogu. Obrazovna infrastruktura Općine Brckovljani jedan je od elemenata koji se mogu pokazati presudnim kod zadržavanja mladih ljudi. Neposredno i indirektno obrazovne institucije svojim djelovanjem mogu utjecati na gospodarstvenu sliku Općine. Jedan od osnovnih županijskih problema generalno se ističe i neadekvatna povezanost i strukturna neusklađenost obrazovanja s gospodarstvom.

Kao i kod obrazovanja i kod podsustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi važno je promotriti potrebu stanovništva za ovim institucijama istih, nužnost njihove izgradnje, adaptacije ili prenamjene te eventualnu „gravitaciju“ stanovnika ovog područja prema drugim jedinicama lokalne samouprave radi zadovoljenja potrebe za obrazovanjem.

#### Kultura

Zagrebačka županija ima bogatu kulturnu baštinu i tradicijske vrijednosti koje se u dovoljnoj mjeri ne njeguju. Zagrebačka županija sufinancira dvadesetak najznačajnijih kulturnih događanja, izložbe u muzejima i galerijama te gostovanja u sudjelovanja na festivalima kao dio kulturne razmjene s inozemstvom. O kulturnim događanjima redovito izvještava Turistička zajednica Zagrebačke županije koja te podatke redovito objavljuje u svojim publikacijama.

Od blagdana koji su bitni za spomenuti treba istaknuti blagdan župe Svetog Brcka u Brckovljanima koji se obilježava 13. studenog, dok se blagdan bl. Augustina Kažotića, zaštitnika župe u Lupoglavu obilježava 03. kolovoza. Dan Općine Brckovljani obilježava se 13. studenog.

Na području Općine Brckovljani djeluju 2 kulturno umjetnička društva: KUD „August Cesarec“ Brckovljani i KUD „Ogranak seljačke sloge“ Lupoglav.

Civilna građevina graditeljske baštine regionalnog značaja je dvorac Drašković koji se nalazi u naselju Božjakovina. Dvorac Drašković je preventivno zaštićeno kulturno dobro.

U slijedećoj tablici nalaze se 11 zaštićena nepokretna kulturna dobra na području Općine među kojima se nalaze civilne i sakralne građevine, te jedna etnološka građevina.

Tablica 4. Popis kulturnih dobara

| Rbr | Registarski broj | Naziv kulturnog dobra | Naselje | Vrsta kulturnog dobra | Pravni status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z-1879 | Crkva bl. Augustina Kažotića | Lupoglav | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 2 | Z-3837 | Crkva sv. Brcka | Brckovljani | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 3 | Z-7179 | Dvorac Drašković s perivojem | Božjakovina | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 4 | Z-3836 | Kapela Pohođenja Marijinog | Brckovljani | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 5 | Z-6127 | Kurija (gostionica) | Božjakovina | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 6 | Z-5962 | Kurija Dvorišće | Božjakovina | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 7 | Z-3414 | Kurija Stančić | Stančić | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 8 | Z-4757 | Kurija zagrebačkog biskupa Josipa pl. Galjufa | Prečec | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 9 | Z-5547 | Tradicijska okućnica | Prikraj | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 10 | Z-6217 | Tradicijska okućnica | Prečec | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| 11 | Z-3838 | Zgrada stare škole | Brckovljani | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |

Izvor: Registar kulturnih dobara RH

#### Zdravstvena i socijalna skrb

Primarna zdravstvena zaštita temelj je sustava zdravstvene zaštite i prva razina zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Zagrebačke županije institucija je primarne zdravstvene zaštite. Zagrebačka županija osnivač je Doma zdravlja Zagrebačke županije koji ima 8 ispostava, a postoji i 48 područnih ambulanti. Ljekarne Zagrebačke županije imaju 16 podružnica i zastupljene su na cijelom području Zagrebačke županije. Uz to, treba napomenuti kako je čitavo područje Općine pokriveno uslugom hitne službe, a velika prednost je i blizina Grada Zagreba čime je omogućen brzi pristup kvalitetnoj skrbi najviše razine.

U naselju Božjakovina djeluje Ambulanta Božjakovina koja je u sustavu Doma zdravlja Zagrebačke županije kao ambulanta Ispostave Dugo Selo. U Ambulanti djeluju dvije ordinacije obiteljske medicine, jedna stomatološka ordinacija i patronaža.

Na području Zagrebačke županije djeluje 8 centara za socijalnu skrb. Prema podacima Centra za socijalnu skrb Dugo Selo na području Općine djeluju dvije udomiteljske obitelji za pružanje usluga socijalne skrbi i dva udomiteljstva za smještaj starijih i nemoćnih osoba bez osnivanja ustanove.

Na području Općine Brckovljani u naselju Stančić djeluje ustanova socijalne skrbi Centar za smještaj i rehabilitaciju „Stančić“. Centar „Stančić“ pruža djeci, mladeži i odraslim osobama s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom i pridruženim smetnjama: usluge smještaja, usluge boravka, usluge prehrane, usluge njege i brige o zdravlju, usluge medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, usluge radnih aktivnosti, usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena i usluge odgoja i osposobljavanje po posebnim uvjetima. Centar „Stančić“ pruža korisnicima usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji (patronažu) te usluge skrbi izvan vlastite obitelji u okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja te cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka. Trenutno broji 400 korisnika, od toga je 199 korisnika smješteno u ustanovi. 201 korisnik je izvan ustanove.

Subvencije u sustavu socijalne skrbi od 2021.- 2025. financirane u iznosu od 416.054,75 EUR-a. Općina Brckovljani izdvaja za jednokratne novčane pomoći i naknadu za troškove stanovanja ugroženim stanovnicima Općine Brckovljani, izdvaja za troškove školske kuhinje za roditelje slabijeg imovinskog stanja, subvencije umirovljenicima u vidu božićnica, subvencija logopeda za djecu kojima je potreban logoped, SUVAG i sl.

#### Sport

#### Na području Općine Brckovljani nema velikih športskih klubova, ali se svojim radom i ustrajnošću ističu:

- Športsko ribolovna udruga – ŠRU „KLEN“

- Lovačko društvo „Sokol“ Stančić i „Srna“ Lupoglav

- Karate klub „Brckovljani“

- Nogometni klub „Brcko“

- Rukometni klub „Polet“

- Odbojkaški klub Brcko

- Hrvatsko planinarsko društvo „Sveti Brcko“

- Savate klub Sokol

- Kinološko društvo

Općina Brckovljani je prije 10-ak godina izgradila nogometno igralište sa atletskom stazom te redovito radi na održavanju istog. Također je u planu izgradnja sportskih terena.

U periodu 2021.-2024. za financiranje sportskih udruga utrošeno je  194.370,00 EUR-a.

#### Civilno društvo i civilna zaštita

Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u povezivanju društva te imaju snažan utjecaj na oblikovanje i provođenje potreba i aktivnosti za korist svoje zajednice. Financiranje, odnosno podrška organizacijama civilnog društva nije uređeno u okviru jedne proračunske stavke u okviru proračuna Općine Brckovljani, nego se sredstva sektorski raspoređuju.

Civilna zaštita u Općini Brckovljani ustrojena je i djeluje prema Planu djelovanja civilne zaštite Općine Brckovljani.

#### Vatrogasna zaštita

Za izvršenje zadaće u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga VZO Brckovljani i dobrovoljna vatrogasna društva. Društva broje više desetaka članova u više vatrogasnih kategorija. Uvijek imaju operativno osposobljenih od 10 do 20 članova u svakom društvu. DVD- ovi se sustavno opremaju i uvježbavaju. Svaki operativni vatrogasac ima najmanje zvanje Vatrogasac. Isti je osiguran i liječnički sposoban.

Na području Općine aktivno djeluje šest dobrovoljnih vatrogasnih društva: DVD Brckovljani-temeljna postrojba, DVD Lupoglav –temeljna postrojba, DVD Hrebinec, DVD Prečec i DVD Tedrovec, udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine Brckovljani. Društva okupljaju svoja članstva prvenstveno u cilju što bolje operativnosti te očuvanja vatrogasne kulture i vatrogastva ovog područja. Sjedište Vatrogasne zajednice nalazi se u naselju Gračec, u vatrogasnom domu DVD-a Gračec.

## 2.6. Proračun Općine

Proračun je, osim za redovno financiranje poslova, funkcija i programa Općine, vrlo bitan i kao instrument ekonomske politike kojim se utječe na ekonomsko stanje Općine, odnosno na ekonomski rast i zaposlenost.

Proračunom se usmjerava gospodarski razvoj Općine i upravlja svim potencijalnim resursima.

Proračun za 2025. godinu iznosi 23.317.000 EUR-a.

Za realizaciju prioriteta i razvojnih projekata Općina koristi sredstva iz sljedećih izvora:

- proračuna Općine,

- Zagrebačke županije,

- nacionalnih razvojnih programa,

- EU fondova.

U razdoblju od 2021. do 2025. godine Općina Brckovljani uspješno je provela ukupno četiri EU projekta, ukupne vrijednosti od približno 7.400.000,00 EUR-a. Ovi projekti značajno su doprinijeli razvoju i unaprjeđenju komunalne i društvene infrastrukture na području općine, podižući kvalitetu života njezinih stanovnika. Među najvažnijim ostvarenjima ističu se izgradnja i uređenje Tržnice Brckovljani, koja je postala važno mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i potrošača, izgradnja novog dječjeg vrtića u Božjakovini, koji je osigurao dodatne kapacitete za predškolsku djecu te izgradnja dječjeg igrališta u Brckovljanima, koje je stvorilo siguran i moderan prostor za igru i rekreaciju najmlađih stanovnika.

Trenutno je u tijeku provedba još jednog značajnog EU projekta – izgradnja dječjeg vrtića u Lupoglavu, vrijedan oko 2.010.000,00 EUR-a. Ovaj projekt nastavlja tradiciju ulaganja u predškolsku infrastrukturu te će osigurati dodatne kapacitete i suvremene uvjete za odgoj i obrazovanje djece, doprinoseći demografskom razvoju i kvaliteti života u Općini Brckovljani.

# 3.MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA

## 3.1.Misija

Misija Općine Brckovljani je razvijena općina koja ulaže u komunalnu i društvenu infrastrukturu te osigurava visoku razinu kvalitete života svih svojih mještana po načelima održivog razvoja težeći za stalnim poboljšanjem životnih uvjeta.

## 3.2.Vizija

Vizija Općine Brckovljani je biti privlačna i ugodna za življenje, rad i boravak.

Općina će usmjeriti sve svoje resurse i znanja u cilju razvoja poduzetništva i obrta te podizanja standarda uz očuvanje izvornih vrijednosti, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine.

## 3.3.SWOT analiza Općine Brckovljani

| SNAGE | SLABOSTI |
| --- | --- |
| - Izrađen prostorni plan uređenja Općine kao temelj daljnjeg razvoja - Niže cijene zemljišta i najma prostora nego u bližim središtima - Blizina zagrebačkog tržišta - Kvalitetno poljoprivredno i šumsko zemljište - Ekološki čisto i nezagađeno područje - Pogodno tlo i klimatski uvjeti za proizvodnju zdrave hrane - Povoljan geoprometni položaj (blizina grada Zagreba) - Postojanje poduzetničkih zona - Postojanje lokacija za razvoj gospodarstva i poduzetništva - Organiziran sustav primarne zdravstvene zaštite - Organiziran sustav obrazovanja - Očuvana kulturna dobra - Očuvanje tradicije i kulturnih manifestacija - Zadovoljavajuća komunikacija JLS-a sa stanovnicima (putem osobnih kontakata, oglasnih ploča, službene web stranice i Službenik glasnik Općine Brckovljani) - Zadovoljavajuća komunikacija i suradnja sa drugim razinama uprave (županijom) | - Nedovoljno razvijena poslovna infrastruktura - Nepostojanje poljoprivrednih i poslovnih udruženja - Stagnacija gospodarskih aktivnosti na području Općine - Mali broj novootvorenih radnih mjesta - Nedovoljno korištenje potencijalnih mjera za zapošljavanje - Mali proizvodni kapaciteti - Nedovoljna informiranost i educiranost poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika o mogućnostima korištenja EU fondova - Nedostatak lokalne tržnice koja bi omogućila izravan plasman poljoprivrednih proizvoda - Nedovoljna iskorištenost prirodnih, kulturnih i ostalih resursa za razvoj ruralnog turizma - Nedostatak domaćih i stranih investicija - Primjena konvencionalne poljoprivrede, nedovoljna iskorištenost potencijala za razvoj ekološke poljoprivrede - Nedovoljno poticanje razvoja ekološke poljoprivrede i ruralnog turizma na lokalnoj razini - Nedovoljna ulaganja u marketing i promidžbu - Nedostatak prostora za održavanje kulturnih manifestacija |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Poduzetničke zone u kojima se mogu smjestiti proizvođači i investitori - Korištenje vanjskih izvora financiranja (EU fondovi) - Korištenje programa za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva - Institucionalna podrška poduzetnicima - Postojanje inicijative za razvoj novih poduzetničkih ideja i projekata - Rast potražnje za kvalitetnim poljoprivrednim proizvodima - Prostor, klima i voda povoljni za poljoprivredna gospodarstva - Suradnja sa susjednim mjestima po pitanju gradnje većih infrastrukturnih objekata - Razvoj selektivnih oblika turizma - Turistički atraktivan i očuvan prirodni krajobraz | - Centralizacija državne uprave ograničava rad - Odlazak mladih obrazovanih ljudi - Nestabilna porezna politika - Spora provedba operativnih razvojnih programa na nacionalnoj razini - Nedostatak domaćih i stranih investicija - Slaba kupovna moć stanovnika - Smanjivanje broja učenika zbog pada nataliteta - Eventualni dolazak industrije i onečišćenje okoliša - Nedovoljno poznavanje mogućnosti financiranja projekata - Neadekvatna koordinacija državnih, županijskih i općinskih institucija prostornog planiranja |

# 4. STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE BRCKOVLJANI ZA RAZDOBLJE 2025-2029. GODINE

Strateško planiranje i razvoj Općine Brckovljani u razdoblju do 2029. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Brckovljani za razdoblje 2025-2029. godine. Strateški okvir definiran je kroz 13 razvojnih mjera: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; odgoj i obrazovanje; briga o djeci; socijalna skrb; kultura, tjelesna kultura  i sport; zaštita i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita; promet i održavanje javnih prometnica; gospodarski razvoj; lokalna uprava i administracija; demografija.

Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Brckovljani koje su usklađene sa 4 posebna cilja Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.

U okviru 14 mjera su 24 aktivnosti kroz koje će Općina Brckovljani pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine.

Detaljan pregled mjera i aktivnosti nalazi se u PRILOGU 1 Provedbenog programa Općine Brckovljani.

## 4.1.Popis mjera i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima rezultata

U okviru Posebnog cilja 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.provodit će se sljedeća mjera: 1.1.  Razvoj poduzetništva i obrta.

Mjerom 1. 1.  Razvoj poduzetništva i obrtništva želi se omogućiti što bolji uvjeti za odvijanje i razvoj gospodarskih aktivnosti poduzetnika i obrtnika.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

1.1.1. Unapređenje poduzetničkog okruženja

1.1.2. Subvencije poduzetnicima i obrtnicima

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva | Broj investicija u gospodarsku infrastrukturu | 1 | 3 |

U okviru Posebnog cilja 2.  – Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. provodit će se sljedeća  mjera: 2.1. Razvoj poljoprivrede.

Mjerom 2.1. Razvoj poljoprivrede želi se omogućiti što povoljniji uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednika na području Općine Brckovljani. U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

2.1.1. Subvencije poljoprivrednicima

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Razvoj poljoprivrede | Broj korisnika subvencija u poljoprivredi (umjetno osjemenjivanje krava i krmača) | 10 | 14 |

U okviru Posebnog cilja 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem resursa i kulturnih dobara iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. provodit će se sljedeće mjere: 3.1.Uređenje naselja i stanovanje, 3.2. Prostorno i urbanističko planiranje, 3. 3. Komunalno gospodarstvo, 3.4. Kultura, tjelesna kultura i sport, 3.5. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, 3.6. Protupožarna i civilna zaštita i 3.7.  Promet i održavanje javnih prometnica.

Mjerom 3.1.Uređenje naselja i stanovanje želi se doprinijeti energetskoj obnovi objekata javne namjene i poboljšanju uvjeta života na području općine. U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene

3.1.2. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Uređenje naselja i stanovanje | Broj korisnika potpore za uređenje društvenih domova | 0 | 1 |
|  | Broj uređenih groblja i mrtvačnica | 0 | 1 |

Mjerom 3.2. Prostorno i urbanističko planiranje želi se omogućiti plansko uređenju prostora, definiranje kriterija njegovog korištenja i namjene te katastarsko-geodetske izmjere zemljišta.

U okviru navedene mjere provoditi će se sljedeća aktivnost:

3.2.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Prostorno i urbanističko planiranje | Broj prostorno planskih dokumenata | 3 | 3 |

Mjerom 3. 3. Komunalno gospodarstvo želi se osigurati kontinuitet i unapređenje zdravih i sigurnih uvjeta života u općini. U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.1. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje
3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 3.Komunalno gospodarstvo | Duljina izgrađene kanalizacije u km | 0 | 1 |
|  | Duljina izgrađenih nogostupa u m | 0 | 1.000 |

Mjerom 3.4. Kultura, tjelesna kultura i sport želi se omogućiti odvijanje i potaknuti jače korištenje kulturnih i sportskih aktivnosti.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.4.1. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

3.4.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

3.4.3. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Kultura, tjelesna kultura i sport | Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 1 |
|  | Broj korisnika donacija u kulturi | 5 | 6 |
|  | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 9 | 10 |

Mjerom 3.5. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša želi se omogućiti zaštita i unapređenje prirodnog okoliša i održivo upravljanje prirodnim dobrima.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.5.1. Ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine

3.5.2. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

3.5.3. Izgradnja građevina za gospodarenje otpadom

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | Broj reciklažnih dvorišta i održavanje reciklažnog dvorišta | 1 | 1 |

Mjerom 3.6. Protupožarna i civilna zaštita želi se osigurati mjera zaštita i spašavanja civilnog stanovništva i imovine.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeća aktivnost:

3.6.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. Protupožarna i civilna zaštita | Broj donacija vatrogasnoj zajednici za vatrogasna društva | 1 | 1 |

Mjerom 3.7.  Promet i održavanje javnih prometnica želi se  unaprijediti prometna infrastruktura općine, poboljšati protočnost kretanja motornih cestovnih vozila, povećati površine/ceste kojima se kreću samo pješaci, povećati prometnu sigurnost.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.7.1  Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

3.7.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. Promet i održavanje javnih prometnica | Duljina asfaltiranih prometnica u km | 0,70 | 1 |
|  | Broj prometnih znakova i autobusnih kućica | 34 | 50 |

U okviru Posebnog cilja 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem iz Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.provodit će se sljedeće mjere: 4.1. Briga o djeci, 4.2. Odgoj i obrazovanje, 4.3. Socijalna skrb, 4.4.  Lokalna uprava i administracija i 4.5.  Unapređenje sustava primarne zdravstvene zaštite.

Mjerom 4.1. Briga o djeci želi se omogućiti smještaj za boravak, odgoj i edukaciju sve djece predškolskog uzrasta na područja općine.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

4.1.1. Provedba predškolskog odgoja
4.1.2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Briga o djeci | Ukupan broj upisane djece u dječji vrtić | 193 | 300 |
|  | Broj novosagrađenih objekata predškolskog odgoja | 1 | 2 |

Mjerom 4.2. Odgoj i obrazovanje  želi se osigurati što bolji uvjeti za odgoj i obrazovanje učenika i studenata.

U okviru navedene mjere provoditi će se sljedeća aktivnost:

4.2.1. Subvencije i stipendije u obrazovanju

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 2. Odgoj i obrazovanje | Broj učenika i studenata koji primaju subvencije za prijevoz | 370 | 390 |
|  | Radni materijal i bilježnice za osnovnoškolce | 580 | 680 |
|  | Broj učenika i korisnika subvencije za školu plivanja | 580 | 680 |

Mjerom 4.3. Socijalna skrb želi se omogućiti zdrav, aktivan i kvalitetan život stanovnika, poboljšati materijalni položaj i kvalitetu života ranjivim skupinama, te se uspješnije boriti protiv siromaštva stanovnika.

U okviru navedene mjere provoditi će se sljedeća aktivnost:

4.3.1. Dodjela subvencija, pomoći i donacija

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Socijalna skrb | Broj korisnika zajamčene minimalne naknade i jednokratnih pomoći | 50 | 65 |
|  | Broj umirovljenika korisnika jednokratnih novčanih pomoći | 1500 | 1500 |

Mjerom 4.4.  Lokalna uprava i administracija želi se omogućiti učinkovitiji redovan rad i funkcioniranje izvršne i predstavničke vlasti i upravnog odjela.

U okviru navedene mjere provodit će se sljedeće aktivnosti:

4.4.1. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave
4.4.2. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima fondova

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Lokalna uprava i administracija | Broj digitaliziranih usluga | 1 | 2 |
|  | Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje iz fondova | 1 | 5 |

Mjerom 4.5. Unapređenje sustava primarne zdravstvene zaštite želi  se osigurati dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita stanovništva Općine. U okviru navedene mjere provoditi će se sljedeća aktivnost:

4.5.1. Poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga

| Mjera | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost (2024.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Unapređenje sustava primarne zdravstvene zaštite | Broj timova za osiguranje hitne medicinske pomoći -T1(doktor medicine, medicinska sestra, vozač)/godišnje | 1 | 1 |
|  | Broj izgrađenih objekata javne i društvene namjene | 0 | 1 |

## U prilogu 2. Provedbenog programa nalazi se popis projekata Općine Brckovljani za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine.

5. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja (definirani u strateškom okviru Općine Brckovljani) kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS  te široj javnosti o statusu provedbe strateškog akta.

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna je Općina Brckovljani na čelu s načelnikom kao odgovornom osobom. Općina Brckovljani koordinira proces koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. Načelnik će u suradnji s lokalnim koordinatorom i nadležnim upravnim odjelima pratiti provedbu Programa te izvještavati prema nadležnim tijelima. Načelnik je odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja

- učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog planiranja

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023). Izvješće se podnosi nadležnim tijelima jednom godišnje – do  15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.